СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Об отчете об исполнении городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы», принятой решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 № 277

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы», принятой решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 № 277 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 559) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А. А.).

| Мэр города Новосибирска | В. Ф. Городецкий |
| --- | --- |

Приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от ____________ № _______

ОТЧЕТ

об исполнении городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы», принятой решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 № 277

(в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 559)

Городская целевая Программа «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы» принята решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 № 277 (далее – Программа).

- Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось обеспечение безопасности граждан, пользующихся услугами муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» (далее – МУП «Новосибирский метрополитен»).

Задачами Программы являлись:

разработка плана мероприятий организационного и технического характера, направленных на совершенствование системы обеспечения защищенности объектов Новосибирского метрополитена;

повышение надежности функционирования объектов Новосибирского метрополитена, как транспортного средства в области обеспечения безопасности подземных сооружений;

эффективное использование научно - технических разработок, применяемых на метрополитенах городов Российской Федерации и в странах Содружества Независимых Государств.

Поставленные задачи, направленные на повышение уровня безопасности объектов МУП «Новосибирский метрополитен», выполнены.

2. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Программы осуществлялась:

МУП «Новосибирский метрополитен»;

районными отделами и управлением внутренних дел города Новосибирска;

отделом милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области;

департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

управлением общественных связей  мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами;

управлением здравоохранения мэрии города Новосибирска;

управлением по городу Новосибирску Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В ходе реализации Программы департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска контролировал целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований, выполнение намеченных мероприятий, регулировал деятельность основных исполнителей.

Контроль за исполнением Программы осуществляла постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

- Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города и средств МУП «Новосибирский метрополитен» в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Финансирование  Программы

|  | Источники финансирования | % исполнения | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам по плану/фактически (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет города Новосибирска | 100 | 21873,0 | - | 13370,0/13370,0 | 8503,0/ 8503,0 |
| 2. | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | 100 | 20384,0 | 8935,0/ 4820,0 | 6310,0/ 11515,0 | 5139,0/ 4049,0 |
| 3. | Итого | 100 | 42257,0 | 8935,0/ 4820,0 | 19680,0/ 24885,0 | 13642,0/ 12552,0 |

Из них профинансированы:

организационные мероприятия и профилактическая работа в сумме  2228,0 тыс. рублей;

мероприятия по оснащению объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации в сумме  39589,0 тыс. рублей, в т.ч.: 21873,0 тыс. рублей из бюджета города и 17716,0 тыс. рублей из собственных средств МУП «Новосибирский метрополитен»;

мероприятия по материально-техническому обеспечению отдела милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области в сумме 440,0 тыс. рублей.

- Реализация мероприятий Программы

Мероприятия Программы формировались в соответствии с планом мероприятий по реализации Межведомственной комплексной программы по совершенствованию антитеррористической защищенности метрополитена (на 2005-2007 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 № 682-р.

В ходе исполнения мероприятий Программы реализован комплекс мер, направленных на повышение безопасности МУП «Новосибирский метрополитен».  Реализация мероприятий Программы осуществлялась по четырем направлениям, в соответствии с Планом мероприятий Программы:

информационно- аналитическое и нормативно-правовое обеспечение;

организационная и профилактическая работа;

оснащение объектов и сооружений МУП «Новосибирский метрополитен» системами технического прикрытия и информации;

материально-техническое обеспечение отдела милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области.

В ходе реализации Программы проведены корректировки имеющихся планов и разработан ряд новых документов по повышению устойчивости функционирования МУП «Новосибирский метрополитен».

На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности МУП «Новосибирский метрополитен» регулярно рассматривались результаты работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов МУП «Новосибирский метрополитен», на которых конкретизировались задачи по вопросам безопасности и повышения устойчивости функционирования объектов предприятия.

В целях совершенствования подготовки сил и средств МУП «Новосибирский метрополитен», организации взаимодействия между силовыми ведомствами и предприятиями города, участвующими в ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечивающими восстановление функционирования МУП «Новосибирский метрополитен», под руководством Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, Управлением Федеральной службы безопасности по Новосибирской области проведены 5 учений и тренировок.  Учения, тренировки проведены руководством Новосибирского метрополитена с привлечением как штатных, так и нештатных формирований гражданской обороны. На занятия выносились вопросы реально возможных

чрезвычайных ситуаций с последующей их практической  отработкой. Результаты проведенных мероприятий оформлялись рекомендациями структурным подразделениям МУП «Новосибирский метрополитен» по их действиям в той или иной ситуации.

Кроме того, обучение персонала Новосибирского метрополитена проводилось в учебно-методическом центре Главного управления «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности Новосибирской области», курсах гражданской обороны Центрального района города Новосибирска и в структурных подразделениях МУП «Новосибирский метрополитен» по рекомендованным программам.

Наиболее затратными стали мероприятия раздела – «Оснащение объектов метрополитена системами технического прикрытия и информации».

Начаты и активно ведутся работы по реализации проекта «Система видеонаблюдения на станциях МУП «Новосибирский метрополитен» и передачи информации в ситуационный центр».  Завершен монтаж видеокамер на 9 станциях метрополитена (Площадь Маркса, Речной вокзал, Площадь Ленина, Красный проспект, Заельцовская, Студенческая, Гагаринская, Октябрьская и Сибирская) и в инженерном корпусе. С 21.12.2007 приступили к эксплуатации системы видеонаблюдения на оборудованных объектах. Проложено на объектах метрополитена 27 км 160 м коаксиального кабеля и 23 км 320 м силового кабеля, установлено 361 видеокамера.

Модернизирован подвижный пункт управления.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ созданы запасы материальных средств (лакокрасочные материалы, лист оцинкованный, лист стальной, песок, сибит, стекло, трубы стальные, цемент, щебень).

Проведена плановая работа по техническому перевооружению пунктов восстановительных средств штатных аварийно - восстановительных формирований, приобретены: специальное оборудование для горизонтального перемещения вагона, теодолит технический, рельсошлифовальный станок, рельсорезный станок, клещи токоизмерительные, приборы измерительные, дрели, лебедки, насосы гидравлические, бензиновая электростанция, мотопомпы и многие другие средства малой механизации, которые позволят эффективнее решать вопросы по восстановлению функционирования МУП «Новосибирский метрополитен».

Для защиты персонала, входящего в аварийно-восстановительные формирования, приобретены 380 новых противогазов промышленных фильтрующих с панорамной маской.

Работниками службы сигнализации и связи проведены работы по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения и устройств пожарной сигнализации. Оборудовано дополнительно 4 точки видеонаблюдения на территории электродепо «Ельцовское», заменено 6 датчиков устройств контроля прохода в тоннель, а также переговорные устройства системы передачи тревожной информации от пассажиров.

Для обеспечения пропускного режима на территорию электродепо проведено переоборудование двух проходных. Отгорожены гаражи и вход в столовую. Оборудована автостоянка для личного автотранспорта работников МУП «Новосибирский метрополитен». Часть забора по периметру электродепо оборудована спиральным барьером безопасности «Егоза». В службе подвижного состава создано структурное подразделение, в количестве 10 человек, осуществляющее пропускной режим на территорию электродепо «Ельцовское».

Проведены работы по увеличению надежности инженерно - технических устройств и систем жизнеобеспечения путем замены физически устаревшего оборудования, а также ремонта выработавшего эксплуатационные ресурсы водонесущих коммуникаций.

Проведены работы по усилению дверей (калиток) с платформ на служебные мостики станций Новосибирского метрополитена.

В помещениях, занимаемых отделом милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области, проведен капитальный ремонт.

Изготовлено и установлено на станциях МУП «Новосибирский метрополитен» 17 металлических шкафов, для хранения технических средств локализации взрыва.

5. Оценка результативности и эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволило:

сократить время на предупреждение возможных ситуаций на объектах Новосибирского метрополитена и несколько минимизировать их последствия;

усилить охрану общественного порядка на станциях и объектах МУП «Новосибирский метрополитен»;

подготовить и осуществить ряд мероприятий организационного и технического характера, направленных на совершенствование защищенности объектов Новосибирского метрополитена;

повысить надежность функционирования объектов МУП «Новосибирский метрополитен», как транспортного средства;

повысить оперативность реагирования при решении вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций  на объектах МУП «Новосибирский метрополитен».

В целом, Программа показала значимость и эффективность проведенных мер в вопросах повышения безопасности пассажиров и повышение квалификации работников МУП «Новосибирский метрополитен».

____________

Приложение к отчету об исполнении городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 - 2008 годы», принятой решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 № 277 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 559)

Исполнение мероприятий городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006 – 2008 годы»,  принятой решением городского Совета Новосибирска от 21.06.2006 № 277

| № п. | Мероприятие | Срок исполне-ния | Исполни-тель | Финансирование план/ факт (тыс. руб.) | В том числе по годам план/факт (тыс. руб.) | Источ-ник финан-сирова-ния | Результат и оценка эффектив-ности исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационно-аналитическое и нормативно – правовое обеспечение |
| 1.1 | Корректировка, в соответствии со складывающейся обстановкой, планов: «Превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайной ситуации, усилению бдительности, обеспечению безопасности пассажиров и сохранности объектов метрополитена на 2006 год»; «Действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | Ежегодно (I квартал) | МУП «Новоси-бирский метрополи-тен» | - | - | - | - | - | Выполнено. Проводились ежегодные корректиров-ки документов |
| 1.2 | Корректировка планов проведения специальной операции «Тоннель» | Ежегодно (I квартал) | УВД г. Новосибирска, РО-РУВД г. Новосибирска, управление по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по НСО | - | - | - | - | - | Выполнено. Проведены плановые корректировки плана |
| 1.3 | Сбор и обобщение информации о передовом опыте решения проблем безопасности и повышения устойчивости функционирования метрополитенов России и зарубежных стран | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - | Выполнено. Использовались материалы СМИ, и опыт метрополитенов России |
| 1.4 | Внесение изменений в Положение об отделе милиции на метрополитене в соответствии с типовым Положением о подразделениях милиции на метрополитене МВД РФ | 2006 год | УВД г. Новосибирска, ОММ при ГУВД НСО | - | - | - | - | - | Выполнено. Приказом ГУВД по НСО от 28.03.2007 № 176 утверждено Положение об отделе милиции на метрополитене ГУВД по НСО |
| 2. Организационная и профилактическая работа |
| 2.1. | Рассмотрение результатов работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов Новосибирского метрополитена на комиссии по содействию деятельности региональной антитеррористической комиссии Новосибирской области, с последующей разработкой мер по совершенствованию антитеррористической защищенности метрополитена | Ежегодно (II, IV кварталы) | Комитет мэрии по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями | - | - | - | - | - | Выполнено. На заседаниях АТК города Новосибирска два раза в год |
| 2.2 | Организация специального обучения работников метрополитена использованию средств, направленных на предупреждение и противодействие совершению на объектах метрополитена преступлений террористического характера | Ежегодно (I, III кварталы) | УВД г. Новосибирска. МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - | Выполнено. По плану ОММ ГУВД по НСО |
| 2.3 | Подготовка сил и средств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера: | По плану | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - | Выполнено. Подготовка осуществлялась на УМЦ ГУ «Центр по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ОПБ НСО», курсах ГО администрации Центрального района, на проводимых учениях и тренировках. Обучение на предприятии проводилось по программам: работников, входящих в состав КЧС и ОПБ, ЭК, СЭП по 15 часовой программе; личного состава ПВС, нештатных аварийно – восстановительных формирований по 20 часовой программе, а так же по программам технической учебы |
| 2.3.1 | Комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, эвакуационной комиссии, пункта выдачи средств индивидуальной защиты | По плану | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Пунктов восстановительных средств служб метрополитена | По плану | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Нештатных аварийно – восстановительных формирований структурных подразделений предприятия | По плану | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Контроль за состоянием зданий, сооружений. Обследование конструкций объектов | Ежегодно (I, III кварталы) | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - | Выполнено. В 2006 г. - март, август, ноябрь. В 2007 г. - апрель, август, ноябрь. В 2008 г. - март, август, ноябрь |
| 2.5 | Создание запасов строительных материалов и изделий для ремонтных работ | По плану | МУП «Новосибирский метрополитен» | 785,0/ 785,0 | 235,0/ 235,0 | 260,0/ 260,0 | 290,0/ 290,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Созданы запасы строительных материалов |
| 2.6 | Проведение совместных учений и тренировок по отработке вопросов взаимодействия структурных подразделений предприятия с учреждениями и организациями г. Новосибирска, привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций | По графику | МУП «Новосибирский метрополитен», ОММ при ГУВД Новосибирской области, управление по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по НСО | 52,0/ 52,0 | 16,0/ 16,0 | 18,0/ 18,0 | 18,0/ 18,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Проведено учений: в 2006 г. – 5; в 2007 г. – 5; в 2008 г. – 5 |
| 2.7 | Проведение тактико-специальных учений по отработке действий сил и средств при проведении специальной операции «Тоннель» | Ежегодно (II,IV кварталы) | УВД г. Новосибирска, РО-РУВД города, управление по г. Новосибирску ГУ МЧС РФ по НСО, УЗ, ДТиДБК | - | - | - | - | - | Выполнено. В феврале 2007 г. и марте 2008 г. на станции Гарина–Михайловского под руководством УФСБ по НСО |
| 2.8 | Проверка автоматических систем обнаружения и оповещения о возгорании и других чрезвычайных ситуациях на объектах метрополитена, проведение ремонтных работ | Ежеквартально | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - | Выполнено. Проведено более 3000 проверок, выявлено и устранено – 120 замечаний |
| 2.9 | Создание в структуре метрополитена подразделения, осуществляющего пропускной режим на территорию электродепо «Ельцовское» | 2007 год | МУП «Новосибирский метрополитен» | 1266,0/ 1266,0 | - | 1266,0/ 1266,0 | - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. В 2007 г. создано структурное подразделение в количестве 10 человек, осуществляющее пропускной режим на территорию электродепо «Ельцовское» |
| 2.10 | Подготовка и размещение на объектах метрополитена информационно - аналитических материалов по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации (лайт – боксы, плакаты, стенды т.п.). Разработка и распространение методических рекомендаций, наглядных пособий, видеоматериалов | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 50,0/ 50,0 | 20,0/ 20,0 | 15,0/ 15,0 | 15,0/ 15,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. В 2006 г. изготовлено и установлено 12 лайт-боксов. В каждом вагоне электропоезда были размещены плакаты. В 2007 г. изготовлено и размещено на станциях метрополитена 22 клик-системы. В 2008 г. оборудован кабинет по ГОЧС в инженерном корпусе метрополитена. В течении всего периода приобретались плакаты и менялась информация на стендах |
| 2.11 | Участие в совещаниях, проводимых Федеральными органами исполнительной власти, по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности метрополитенов | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 75,0/ 75,0 | 20,0/ 20,0 | 25,0/ 25,0 | 30,0/ 30,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. В ноябре 2006 г. – совещание руководителей метрополитенов СНГ и Международной ассоциации «Метро». Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и повышения устойчивости функционирования. В ноябре 2007 г. – г. Казань. В октябре 2008 г. – г. Москва |
| 2.12 | Проведение занятий, инструктажей с работниками торговых киосков (точек) по соблюдению правил противопожарной безопасности и порядку их действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - | Выполнено. В 2006 – 2008 годах с работниками торговых киосков (точек) проводились плановые и внеплановые инструктажи по соблюдению правил противопожарной безопасности и порядку их действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| 2.13 | Участие в проведении комплексной профилактической операции «Метро – дети» | 2006-2008 годы | УВД г. Новосибирска. МУП «Новосибирский метрополитен» | - | - | - | - | - | Выполнено. ОММ ГУВД по НСО – ежеквартально принимал участие в проведении профилактической работы |
| 3. Оснащение объектов и сооружений метрополитена системами технического прикрытия и информации |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации по реализации мероприятий, предусмотренных Межведомственной комплексной программой мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности метрополитена (на 2005-2007 годы), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.05.2005 № 682-р | 2006-2007 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 22473,0/ 22473,0 | - 600,0/ 600,0 | 13370,0/ 13370,0 - | 8503,0/ 8503,0 - | Бюджет города Средства МУП «Новосибирский метрополитен | Выполнено |
| 3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2006-2007 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 2300,0/ 2300,0 | - 600,0/ 600,0 | 1700,0/ 1700,0 - | - - | Бюджет города Средства МУП «Новосибирский метрополитен | Выполнено. Разработан проект «Система видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена и передачи видеосигнала в ситуационный центр» и получено положительное заключение |
| 3.1.2 | Реализация проекта «Система видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена и передачи информации в ситуационный центр» | 2007-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 20173,0/ 20173,0 | - | 11670,0/ 11670,0 | 8503,0/ 8503,0 | Бюджет города | Выполнено. На 10 объектах метрополитена реализована «Система видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена и передачи информации в ситуационный центр» |
| 3.2 | Оснащение рабочих мест пункта управления средствами индивидуальной защиты и медицинского обеспечения | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 16,0/ 16,0 | 4,0/ 4,0 | 6,0/ 6,0 | 6,0/ 6,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Подвижный пункт управления оборудован на базе автомобиля Газ 22177, который оснащен стационарной и 2 переносными радиостанция. Автомобиль укомплектован 10 комплектами СИЗ и медицинской сумкой |
| 3.3 | Обслуживание и ремонт имеющихся систем видеонаблюдения. Оборудование дополнительных точек видеонаблюдения | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 550,0/ 550,0 | 200,0/ 200,0 | 150,0/ 150,0 | 200,0/ 200,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Оборудовано дополнительно 4 точки видеонаблюдения на станции электродепо «Ельцовское» |
| 3.4 | Замена датчиков устройств контроля прохода в тоннель | Ежегодно | МУП «Новосибирский метрополитен» | 60,0/ 60,0 | 20,0/ 20,0 | 20,0/ 20,0 | 20,0/ 20,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Произведена замена 6 датчиков устройств контроля прохода в тоннель, а так же 2 переговорных устройства системы передачи тревожной информации от пассажиров |
| 3.5 | Совершенствование системы передачи тревожной информации от пассажиров (установка устройств – «пассажир – кассир, дежурный станционного поста, дежурный станционного поста централизации») | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 180,0/ 180,0 | 55,0/ 55,0 | 55,0/ 55,0 | 70,0/ 70,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Приобретено 20 переговорных устройств «пассажир – кассир». Установлены информаторы на наклонных эскалаторах |
| 3.6 | Оборудование служебных помещений в пассажирских зонах металлическими дверями | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 890,0/ 890,0 | 450,0/ 450,0 | 220,0/ 220,0 | 220,0/ 220,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Изготовлено и установлено в пассажирских зонах 243 металлических и противопожарных двери |
| 3.7 | Усиление дверей (калиток) с платформ на служебные мостики станций метрополитена | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 900,0/ 900,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Проведены работы по усилению дверей (калиток) с платформ на служебные мостики 10 станций метрополитена |
| 3.8 | Совершенствование системы защищенности электродепо «Ельцовское»: создание на территории электродепо «Ельцовское» бюро пропусков и двух проходных | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 150,0/ 150,0 | 100,0/ 100,0 | 50,0/ 50,0 | - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Разработан проект и осуществлено оборудование периметра электродепо «Ельцовское» системой охранной сигнализации. Отгорожены гаражи и вход в столовую, установлены дополнительные ворота для ограничения доступа на территорию. Проведено техническое переоснащение бюро пропусков и верхней проходной по улице Нарымская |
| 3.9 | Усиление защищенности левобережных эстакад метромоста | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 115,0/ 115,0 | 35,0/ 35,0 | 40,0/ 40,0 | 40,0/ 40,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Проведен ремонт постового пункта отдела милиции, расположенного в конце левобережной эстакады над порталом со стороны площади Лыщинского. В 2007 году проведено оборудование крыши вестибюля № 2 станции Речной вокзал спиральным барьером безопасности «Егоза». В 2008 году проведены работы по проектированию охранной зоны опор левобережной эстакады метромоста |
| 3.10 | Вырубка кустарников, деревьев и засыпка полевых дорог у левобережной эстакады метромоста и по периметру электродепо «Ельцовское» | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 240,0/ 240,0 | 85,0/ 85,0 | 85,0/ 85,0 | 70,0/ 70,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Ежегодно проводились работы по вырубке деревьев и кустарников на прилегающих территориях |
| 3.11 | Оборудование, ремонт коммуникаций: | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 4250,0/ 4250,0 | 3000,0/ 885,0 | 600,0/ 1805,0 | 650,0/ 1560,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено |
| 3.11.1 | Вентиляционных киосков | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 300,0/ 300,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | 100,0/ 100,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Выполнен ремонт лестниц и декоративных решеток вентиляционных киосков |
| 3.11.2 | Местной вентиляции | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 950,0/ 950,0 | 300,0/ 300,0 | 300,0/ 300,0 | 350,0/ 350,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Осуществлен ремонт в АБК, ОРК 1-4 электродепо «Ельцовское», в мотодепо, КПС и ДСП станции Площадь Ленина, ВТЗ станции Гарина - Михайловского, станциях площадь Маркса и Заельцовская (системы В-6, П-6), станция Площадь Ленина (системы П-2) |
| 3.11.3 | Тоннельной вентиляции | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 2400,0/ 2400,0 | 2400,0/ 285,0 | -/ 1205,0 | -/ 910,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Проведены ремонтные работы: ПК40 2В2, ПК98 2В1, ПК8 4В1, ПК98 2В2 - (ВОМД-24А), ПК130 3В1 и 3В2 – (ВОМД – 24), ПК142 2В1 и 2В2, ПК29, ПК40 2В1 |
| 3.11.4 | Тоннельного водопровода | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 600,0/ 600,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | 200,0/ 200,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Проведен ремонт тоннельного водопровода: в 2006 году – 2 путь перегона Октябрьская - площадь Ленина; 2 путь перегона Студенческая – площадь Маркса (ПК136+98 – ПК140). Тепловые пункты станций Гарина-Михайловского и Красный проспект; в 2007 году – в венткамерах на метромосту произведена замена трубопроводов, ВОУ ПК104 и ПК69+97 Ленинской линии, ВОУ-8 станции Площадь Маркса; в 2008 году – в электродепо «Ельцовское» |
| 3.12 | Замена силовых кабелей на кабели, изоляция которых не поддерживает горение | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 1200,0/ 1200,0 | 400,0/ 400,0 | 400,0/ 400,0 | 400,0/ 400,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Проведена замена силового кабеля на кабель, изоляция которого не поддерживает горение: в 2006 году - 1220 м в 2007 году - 680 м в 2008 году – 510 м |
| 3.13 | Проектирование и прокладка кабельных линий внешнего и внутреннего электроснабжения от тяговой подстанции «Челюскинский» до совмещенных тяговых подстанций «Красный проспект» и электродепо «Ельцовское» | 2006 год | МУП «Новосибирский метрополитен» | 6000,0/ 6000,0 | 2000,0/ - | 2000,0/ 6000,0 | 2000,0/ - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Проведено проектирование и прокладка кабельных линий внешнего и внутреннего электроснабжения от тяговой подстанции «Челюскинская» до электродепо «Ельцовское» |
| 3.14 | Специальное профессиональное обучение работников структурных подразделений, входящих в состав восстановительных формирований | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 70,0/ 70,0 | 20,0/ 20,0 | 20,0/ 20,0 | 30,0/ 30,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. На УМЦ ГУ «Центр по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ОПБ НСО», курсах ГО Центрального района, в Областном центре охраны труда, учреждении Промышленная безопасность Сибири прошли обучения 41 работник метрополитена |
| 3.15 | Экипировка и материально – техническое обеспечение средствами малой механизации личного состава восстановительных формирований | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 1100,0/ 1100,0 | 400,0/ 400,0 | 350,0/ 350,0 | 350,0/ 350,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Для экипировки ПВС приобретены: рельсорезный станок PMSGM; разгоночный прибор марки ПГР-6; 7 источников бесперебойного питания коммутаторов АТС и 4 радиостанции для замены выслуживших установленные сроки службы для ЛАЗа, электролебедка 100 м, 12 фонарей, 2 мегафона, 2 насоса дренажных, шлифовальная машинка, 3 электродрели и др., 9 измерительных приборов, 2-х тонная лебедка, 4 огнетушителя |
| 3.16 | Замена средств индивидуальной защиты и создание их резерва для использования в случае чрезвычайной ситуации | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 450,0/ 450,0 | 150,0/ 150,0 | 150,0/ 150,0 | 150,0/ 150,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. В 2006 – 2008 годах приобретено 380 новых фильтрующих противогазов марки ППФ – 95 с панорамной маской |
| 3.17 | Проведение работ по проверке систем пожаротушения | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 150,0/ 150,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | 50,0/ 50,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. В 2006-2007 годах поведено более 3000 проверок подвижного состава, в результате которых было выявлено и устранено – более 70 замечаний |
| 3.18 | Замена первичных средств пожаротушения, несоответствующих действующим нормативам | 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 345,0/ 345,0 | 105,0/ 105,0 | 120,0/ 120,0 | 120,0/ 120,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Закуплены: в 2006 году огнетушители ОУ-3(5) - 10 шт., ОСП-1 - 50 шт., ОП-5 (9) - 40 шт., раструбы к ОУ - 50 шт., вентили пожарных кранов - 10 шт., пожарные рукава - 20 шт., знаки по ПБ – 18 к-т, планы эвакуации – 20 шт.; в 2007 году огнезащитный материал, шкафы пожарные на станции, пожарные рукава, огнетушители; в 2008 году углекислотные огнетушители - 72 шт., порошковые огнетушители - 110 шт., пожарные рукава - 32 шт. Произведены замены порошковых огнетушителей на новые – 50 шт. и установлено пожарных шкафов – 20 шт. |
| 3.19 | Ремонт устройств пожарной сигнализации станции «Заельцовская» | 2006 год (IV квартал) | МУП «Новосибирский метрополитен» | 450,0/ 450,0 | 450,0/ 450,0 | - | - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. В 2006 году выполнен ремонт пожарной сигнализации на станции «Заельцовская» |
| 4. Материально-техническое обеспечение отдела милиции на метрополитене при ГУВД Новосибирской области |
| 4.1 | Содержание и ремонт помещений | Систематически 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 210,0/ 210,0 | 70,0/ 70,0 | 70,0/ 70,0 | 70,0/ 70,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Осуществлялся в плановый ремонт помещений занимаемых ОММ ГУВД по НСО |
| 4.2 | Обслуживание и ремонт средств связи | Систематически 2006-2008 годы | МУП «Новосибирский метрополитен» | 110,0/ 110,0 | 30,0/ 30,0 | 40,0/ 40,0 | 40,0/ 40,0 | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Заменено телефонных аппаратов – 20 шт., установлено цифровых телефонов «Мередиан-3904» - 3 шт., оборудованы громкоговорящим оповещением посты милиции на станциях, приобретены и установлены платы аналоговых телефонных линий |
| 4.3 | Оборудование вольера для служебных собак кинологической службы | 2006 год (III квартал) | МУП «Новосибирский метрополитен» | 120,0/ 120,0 | 120,0/ 120,0 | - | - | Средства МУП «Новосибирский метрополитен» | Выполнено. Собаки размещены в зональном центре кинологической службы (ЗЦКС) при ГУВД по НСО. В данном специализированном учреждении они проходят обучение для несения службы на станциях и других объектах метрополитена |
| Всего по Программе, в том числе: |  |  | 42257,0/ 42257,0 | 8935,0/ 4820,0 | 19680,0/ 24885,0 | 13642,0/ 12552,0 |  |
| средства бюджета города |  |  | 21873,0/ 21873,0 | - | 13370,0/ 13370,0 | 8503,0/ 8503,0 |  |
| средства МУП «Новосибирский метрополитен» |  |  | 20384,0/ 20384,0 | 8935,0/ 4820,0 | 6310,0/ 11515,0 | 5139,0/ 4049,0 |  |

______________

| Примечание: | Перечень применяемых сокращений: ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. УЗ – управление здравоохранения мэрии города Новосибирска. ОММ при ГУВД по НСО (с 01.02.2007 ОММ ГУВД по НСО) – отдел милиции на метрополитене при Главном управлении внутренних дел по Новосибирской области (с 01.02.2007 отдел милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новосибирской области). РО-РУВД – районные отделы и управления внутренних дел города Новосибирска. УФСБ по НСО – управление Федеральной службы безопасности по Новосибирской области. АТК – антитеррористическая комиссия мэрии города Новосибирска. МУП «Новосибирский метрополитен» - муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский метрополитен». АБК – административно-бытовой комплекс. ОРК – отстойно-ремонтный комплекс. КПС – командный пункт станции. ДСП – помещение дежурной по станции без путевого развития. ВТЗ – воздушно-тепловая завеса. В-6 – вытяжной трубопровод № 6. П-2 – приточный трубопровод № 2. П-6 – приточный трубопровод № 6. ВОМД-24 – вентилятор осевой малого давления, марка № 24. ВОМД-24А – вентилятор осевой малого давления, марка № 24, модернизированный. ПК29 (ПК8, ПК40, ПК98, ПК104, ПК130, ПК136, ПК142) – пикет № 29 (пикеты №№ 8, 40, 98, 104, 130, 136, 142). 1В1 – вентилятор первой системы телемеханики. 2В2 – вентилятор второй системы телемеханики. 3В1 – вентилятор третей системы телемеханики. ВОУ – водоотливная установка. ПВС – пункт восстановительных средств. АТС – автоматика, телемеханика, связь. ЛАЗ – линейно-аппаратный зал. ОУ – огнетушитель углекислотный. ОП – огнетушитель порошковый. СЭП – сборный эвакуационный пункт. ЭК – эвакуационная комиссия. СНГ – Содружество Независимых Государств. СМИ – средства массовой информации. КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности. УМЦ ГУ «Центр по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ОПБ НСО» - учебно-методический центр Главного управления «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности Новосибирской области». ЗЦКС ГУВД по НСО – зональный центр кинологической службы Главного управления внутренних дел по Новосибирской области. ГУВД по НСО – Главное управление внутренних дел по Новосибирской области. |
| --- | --- |