Приложение 3

к плану социально-экономичес-кого развития города Новосибирска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации наказов избирателей на 2014 – 2015 годы**

| №  п. | №  наказа  избирателей | Содержание наказа  избирателей | Мероприятия по  реализации  наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей,  тыс. рублей | Источник  финансирования\* | Сроки  реализации наказа избирателей, год | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат** **Митряшин Иван Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 01-0003 | | Произвести замену старых окон в здании МБОУ СОШ № 82 на пластиковые окна | Замена оконных блоков | 2300,0,  в т. ч.:  1488,1 | | | | Бюджет города | | | | | | 2011, 2015  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | (8) | | Отсыпка гравием улиц: Рылеева, Москворецкой, Коломенской, Воронежской, Каширской, Камчатской, Калужской, Фурманова, Севастопольской, Давыдовского, Калужских переулков | Ремонт дорог | 18928,5,  в т. ч.:  7729,5 | | | | Бюджет города | | | | | | 2012 – 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 02-0001 | | Выполнить реконструкцию МУК «Детский дом культуры им. М. И. Калинина» | Подготовка проектно-сметной документации | 4000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
|  | 02-0006 | | Выполнить благоустройство трамвайных линий плиткой по ул. Авиастроителей и ул. Трикотажной | Укладка плитки | 15500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 02-0016 | | Установить детскую площадку по ул. Учительской, 8 | Дополнить новыми элементами или заменить отдельные элементы на существующей площадке | 300,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 02-0024 | | Выполнить ремонт теплотрассы на участках: по ул. Авиастроителей, 14 - 22; по ул. Республиканской, 4 - ул. Новая Заря,1а – ул. Лазарева, 26 - 34а | Участие в финансировании ремонта теплотрассы | 6500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 03-0004 | | Выполнить ремонт улиц и проездов к домам частного сектора по ул. Геофизической, ул. Доватора, ул. Суркова, ул. Национальной, ул. Куприна, ул. 2-ой Национальной, ул. Карбышева, ул. Трикотажной | Ремонт дорог | 10000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 03-0010 | | Установить и оборудовать детскую игровую площадку по ул. Адриена Лежена, 29/1 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 04-0015 | | Продолжить реконструкцию Парка культуры и отдыха «Березовая роща» | Санитарная вырубка поросли и аварийных деревьев, высадка новых саженцев. Ремонт и устройство пешеходных дорожек. Установка малых форм: скамейки, урны, спортивные площадки. Разбивка цветников, ландшафтный дизайн | 5000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 04-0021 | | Реконструировать футбольное поле на территории МБОУ «Лицей № 113» | Реконструкция футбольного поля | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 04-0035 | | Установить детскую игровую площадку во дворе дома по ул. Индустриальной,13 | Установка отдельных элементов или комплекса | 300,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 04-0040 | | Решить вопрос замены ввода в здание трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения по ул. Промышленной, 2 | Выполнение работ по замене трубопроводов | 30,0,  в т. ч.:  30,0  0,0\*\* | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Похил Юрий Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 05-0002 | | Выполнить капитальный ремонт ул. Революции, ул. Урицкого, ул. Октябрьской, ул. Чаплыгина, ул. Советской, ул. Шамшурина, пр. Димитрова. Организовать пешеходную зону по ул. Ленина. Изыскать возможность строительства парковок в районе | Капитальный ремонт улиц. Проработка вопроса организации пешеходной зоны по ул. Ленина и возможности строительства парковок (проект) | 57310,0,  в т. ч.:  3000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2011 – 2012, 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 05-0006 | | Содействовать строительству спортивного комплекса на территории МБОУ «Гимназия № 10» по ул. Революции, 31 | Разработка концепции строительства, подготовка проектной документации | 2000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 05-0011 | | Выполнить строительство пристройки к МБОУ СОШ № 3 | Выполнение работ | 33000,0,  в т. ч.:  30000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2013, 2015  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| **Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 06-0012 | | Заменить швеллеры на переходном мосту от остановки общественного транспорта «Железнодорожная поликлиника» | Переоборудование швеллеров по размеру | 30,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 06-0016 | | Отремонтировать проезжую часть Самарского переулка | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 06-0017 | | Произвести замену старых фонарей и лампочек «Ильича» на «Кобры» на улицах частного сектора | Оборудование линии освещения | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 06-0019 | | Оборудовать освещение по ул. Лодочной, Кавказскому переулку, ул. Владивостокской, ул. Славгородской, по ул. Саратовской от дома № 44 до береговой части, опасного участка прохода с ул. Саратовской до ул. Владимировской | Оборудование освещения | 1000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 06-0021 | | Выполнить ремонт МБОУ СОШ № 84 | 2.Ремонт фасада | 6600,0,  в т. ч.:  5400,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2011, 2015    2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 06-0024 | | Провести капитальный ремонт крыши общежития по ул. Сухарной, 70 | Капитальный ремонт кровли | 347,1,  в т. ч.:  170,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2012 , 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 06-0026 | | Построить детскую площадку у первых четырех подъездов дома по адресу: ул. Железнодорожная, 8/1 | Строительство детской площадки | 150,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 06-0027 | | Решить проблему дома по адресу: Владимировский спуск, 11: дворовый тротуар очень узкий, пороги подъездов на уровне асфальта, машины проходят прямо вдоль стен дома и подъездных дверей. Во время снеготаяния вся вода попадает в подъезды, жители в тамбурах ходят по трапам | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18д | | Оборудовать спортивную площадку, осуществить ремонт фасада здания, провести ремонт спортивного зала МБОУ «Коррекционная школа № 60» | Ремонт спортивного зала, ремонт фасада, оборудование спортивной площадки | 800,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска |
|  | 144 | | Произвести строительство детского комбината на 320 мест на Челюскинском жилом массиве | Строительство детского комбината по ул. Ленской | 114591,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 7,** **депутат Болтенко Надежда Николаевна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 07-0029 | | Перенести детскую площадку по ул. Линейной, 49, расположенную на теплотрассе, оборудовать ее горкой, машиной и другими малыми формами | Рассмотрение вопроса о возможности переноса существующей площадки и дополнение ее элементами | 350,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 07-0030 | | Установить в детском городке по ул. Линейной, 122 горки и качели | Дополнение существующей площадки элементами | 150,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 07-0037 | | Выполнить ремонт электропроводки и замену освещения в холле 1 этажа здания МБОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110 | Проведение обследования системы внутреннего электроснабжения здания | 120,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска |
|  | 07-0039 | | Выполнить строительство спортивно-досугового центра на прилегающей к МБОУ «Лицей № 200» территории | 1.Подготовка проектно-сметной документации  2.Строительство центра | 150000,0,  в т. ч.:  5000,0  145000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 07-0041 | | Рассмотреть вопрос строительства пристройки для спортивного зала и группы МБДОУ «Детский сад № 59» (Красный проспект, 92/2) | Выполнение проектно-изыскательских работ | 200,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 07-0042 | | Установить детские игровые площадки на территории учреждения, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории МБДОУ «Детский сад № 448» (ул. Кропоткина, 120/2) | Установка детских игровых площадок, ремонт туалетных комнат, асфальтирование территории | 6850,0,  в т. ч.:  6375,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 07-0043 | | Выполнить ремонт кровли учреждения и обустройство теневых навесов на детских площадках МБДОУ «Детский сад № 460» (ул. Кропоткина, 128/2) | Ремонт кровли и обустройство теневых навесов на детских площадках | 6639,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 07-0044 | | Выполнить капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 159 (ул. Дуси Ковальчук, 270/2) | Ремонт фасада | 3200,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 07-0046 | | Приобрести интерактивную доску для МБДОУ «Детский сад № 59» | Приобретение интерактивной доски | 97,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 1 | | Проработать вопрос строительства спортивного комплекса для МБОУ «Лицей № 200» | 1.Подготовка проектно-сметной документации  2.Строительство комплекса | 150000,0,  в т. ч.:  5000,0  145000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 8,** **депутат Шило Ростислав Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 08-0007 | | Произвести реконструкцию электрооборудования и электропроводки в актовом зале, замену дверей МБОУ СОШ № 131 по ул. Союза Молодежи,10 | Реконструкция электрооборудования и электропроводки актового зала, замена дверей | | | 200,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 08-0021 | | Отремонтировать дорогу вдоль дома по Красному проспекту, 81 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1800,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 09-0006 | | Продолжить благоустройство Тимирязевского сквера: выполнить реконструкцию сцены, ремонт тропинок и дорожек, вынос гаражей, рекультивацию и благоустройство территории, освобожденной от временных сооружений (ул. Тимирязева, 83, 83/1, 85, 85/1, ул. Дачная, 21/4) | Благоустройство территории сквера | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 09-0007 | | Заменить окна в столовой МБОУ СОШ № 24 | Замена оконных блоков | 570,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 09-0011 | | Построить спортивную площадку на территории школы МБОУ СОШ № 77 (ул. Ереванская, 14) | Строительство спортивной площадки | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 09-0013 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Шапошникова | Ремонт дороги | 3000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков Олег Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10-0003 | | Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Гагарина (ул. Чаплыгина) | Завершение реконструкции и благоустройства сквера | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 10-0008 | | Установить освещение на спортивной площадке по ул. Кубовой, 105/1 | Монтаж освещения на спортивной площадке | 260,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 10-0018 | | Оборудовать детскую площадку во дворе одного из восьмиквартирных домов по ул. 1-й Шевцовой | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 10-0019 | | Благоустройство дворов восьмиквартирных домов по ул. 1-й Шевцовой | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1260,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 10-0022 | | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Аэропорт, 58 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1920,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 10-0027 | | Построить хоккейную коробку на территории микрорайона «Городской Аэропорт» | Восстановление спортивной площадки на территории микрорайона «Городской Аэропорт» | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 10-0028 | | Установить детскую площадку во дворах домов по ул. Кубовой, 110 и ул. Кубовой, 111 | Установка отдельных элементов или комплекса | 250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 10-0029 | | Произвести ремонт внутриквартальной территории, организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина, 20/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1680,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 10-0030 | | Произвести ремонт внутриквартальной территории и организовать парковочные места во дворе дома по ул. Козьмы Минина,16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 720,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 10-0031 | | Увеличить высоту ограждений конструкций (сетки) и сделать искусственное покрытие на спортивной площадке во дворе дома по ул. Новой, 5 | Увеличение высоты ограждений (сетки) и покрытие искусственным материалом спортивной площадки | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 10-0041 | | Отремонтировать детскую площадку у дома по ул. 1-й Жилпоселок, 22 | Ремонт детской площадки | 250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 10-0046 | | Отремонтировать дорогу частного сектора от жилмассива «Лебедевский» к ул. 1-й Шевцовой | Ремонт дороги | 400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 10-0048 | | Сделать освещение по ул. 1-й Жилпоселок | Устройство освещения | 400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 10-0049 | | Отремонтировать дорогу по ул. Чусовской от ул. Кубовой до ул. Белорусской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 10-0053 | | Завершить ремонт в помещении муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и развития Заельцовского района» | Завершение ремонта музея | 16000,0,  в т. ч.:  8000,0  8000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 11-0003 | | Выполнить частичную замену окон на 1 этаже МБДОУ «Детский сад № 473» | Замена окон | 1350,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 11-0006 | | Выполнить ремонт отмостки по периметру здания МБДОУ «Детский сад № 491» | Ремонт отмостки | 400,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 11-0008 | | Провести ремонт отмостки здания по всему периметру МБОУ СОШ № 122 | Ремонт отмостки | 800,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 11-0009 | | Провести капитальный ремонт системы освещения актового зала и замену окон МБОУ СОШ № 122 | Капитальный ремонт системы освещения и замена окон | 5800,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 11-0011 | | Построить спортивную площадку для занятий физической культурой и спортом учащихся МБОУ «Женская классическая школа» | Строительство спортивной площадки | 500,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 11-0019 | | Произвести ремонт трамвайных путей по ул. Учительской | Ремонт трамвайных путей | 30000,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 11-0023 | | Произвести замену окон на пластиковые в МБОУ № 26 | Частичная замена оконных блоков | 1740,0,  в т. ч.:  1500,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2012, 2014  2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 11-0031 | | Выполнить планировку (грейдирование) и отсыпку гравием проезжей части дорог по ул. Хоккейной, ул. Малой Кавалерийской, ул. Кавалерийской, 221-323, ул. Славянской.1-53, ул. Свободы, 313-413, ул. Осоавиахима № 41-138, ул. МОПРа, 57-73, ул. Двинской, ул. Ружейной, ул. Войкова, ул. Светлой, ул. Побежимова, ул. Советской Сибири, ул. Малой Плеханова, ул.1-й Газовой, ул. 2-й Газовой | Грейдирование и отсыпка гравием проезжей части дорог | 44148,0,  в т. ч.:  8500,0  35648,0 | | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 12-0004 | | Произвести ремонт прачечной МБДОУ «Детский сад № 20»: облицовка кафельной плиткой | Ремонт прачечной комнаты с облицовкой кафельной плиткой | 400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0005 | | Провести ремонт веранд МБДОУ «Детский сад № 25» | Ремонт веранд | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0006 | | Провести ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования МБДОУ «Детский сад № 104» | Ремонт систем отопления, водоснабжения и канализования | 500,0,  в т. ч.:  300,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0008 | | Произвести капитальный ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации МБДОУ «Детский сад № 295» | Ремонт систем отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализования | 400,0,  в т. ч.:  200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0009 | | Провести работы по замене линолеума в музыкальном зале МБДОУ «Детский сад № 325» | Замена линолеума в музыкальном зале | 90,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0017 | | Произвести ремонт санузлов МБОУ СОШ № 30 | Ремонт санузлов | 600,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0018 | | Провести ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов МБОУ СОШ № 30 | Ремонт пола в рекреации и кабинетах начальных классов | 400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0035 | | Завершить строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0039 | | Произвести комплексное благоустройство лесопарковой зоны Парка культуры и отдыха «Сосновый бор» | 1.Выполнение благоустроительных работ в соответствии с разработанной концепцией развития парка «Сосновый бор»  2.Формирование границ, топографическая съемка земельного участка. Подготовка проекта развития. Строительство общественного туалета. Реконструкция электрических сетей парка. Установка парковой мебели. Разбивка цветников, формирование цветочных клумб. Санитарная вырубка деревьев. Устройство пешеходных дорожек. Строительство лыжной базы. Подключение к централизованному водоснабжению. Увеличение парковочных мест. Строительство эстрады | 11500,0,  в т. ч.:  5000,0  6500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска  Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0045 | | Реконструировать зеленую зону по ул. Учительской, 48, 50, 52 | Благоустройство зеленой зоны | 7000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 12-0048 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Богдана Хмельницкого, 8, 8/1,13, 14/2, 15, 17, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 52, 62, 64, 66, 66/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 52934,3  в т. ч.:  23503,9 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011 – 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 12-0049 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Народная, 1, 1/1, 8, 13/1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27/1, 28, 30, 32/1, 35/1, 40, 42, 44, 46, 53, 61/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 25230,7,  в т. ч.:  7264,8 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011 – 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 12-0050 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 1-й Краснодонский переулок, 9, 2-й Краснодонский переулок, 1, 3, 4, 7, 7/1, 10, ул. Александра Невского, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 19428,1,  в т. ч.:  10278,6 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2013 –2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 12-0051 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: ул. Театральная, 36, 37, ул. Учительская, 48, 50, 52, ул. Новая Заря, 40, 47, 49, 51 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 11387,4,  в т. ч.:  1986,4 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011 – 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 12-0056 | | Заменить пол и окна в спортивном зале МБОУ СОШ № 143 | Замена пола и оконных блоков | 800,0,  в т. ч.:  405.0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Сидоренко Иван Леонидович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 13-0001 | | Выполнить частичный ремонт фасада и ремонт запасного выхода здания МБОУ СОШ № 103 | 2. Ремонт фасада | 4100,0,  в т. ч.:  3600,0 | | | | | | Бюджет города | | 2012, 2015  2015 | | | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0002 | | Выполнить ремонт панельных швов здания МБОУ СОШ № 173 | Ремонт панельных швов (300 п. м) | 300,0,  в т. ч.:  100,0 | | | | | | Бюджет города | | 2011, 2015  2015 | | | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0009 | | Выполнить ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад № 510» | Ремонт бассейна | 2000,0 | | | | | | Бюджет города | | 2015 | | | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0013 | | Выполнить капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | Капитальный ремонт ул. Тамбовской на участке от ул. Декоративной до овощной базы | 4500,0 | | | | | | Бюджет города | | 2015 | | | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0018 | | Выполнить строительство дороги по ул. Объединения – Красный проспект | Продолжение работ по строительству дороги | 750000,0 | | | | | | Бюджет города | | 2015 | | | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0021 | | Выполнить ремонт пешеходной дорожки по ул. Столетова, 20/2 (выход на дамбу) | Текущий ремонт существующей пешеходной дорожки (75 кв. м) | 50,0 | | | | | | Бюджет города | | 2015 | | | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0022 | | Выполнить капитальный ремонт кровли и актового зала в МБУ ДОД «Молодежный подростковый центр «Досуг» по ул. Фадеева, 24/1 | Капитальный ремонт кровли и актового зала | 3000,0,  в т. ч.:  2610,0 | | | | | | Бюджет города | | 2012, 2014  2014 | | | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0028 | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Рассветной, 10, 10/1, 12, 14 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 13166,0,  в т.ч.:  11123,0 | | | | | | Бюджет города | | 2012, 2014  2014 | | | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 13-0029 | | Выполнить ремонт улицы Тайгинской | Ремонт улицы Тайгинской (25030 кв. м) | 30036,0,  в т. ч.:  19091,0 | | | | | | Бюджет города | | 2012, 2015  2015 | | | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 13-0031 | | Выполнить ремонт улиц частного сектора: ул. Оптической, ул. Тагильской, ул. Саянской | Благоустройство улиц частного сектора | 2325,0 | | | | | | Бюджет города | | 2014 | | | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 333 | | Построить на Северном поселке: Микрорынок; торговый центр – супермаркет; киоск «Союзпечать» на остановке общественного транспорта «Игарская» | Размещение и эксплуатация рынка арендатором земельного участка по ул. Целинной, 31 | - | | | | | | - | | 2011 – 2015 | | | | | | Администрация Калининского района города Новосибирска |
|  | 337 | | Включить в план сноса ветхого и аварийного жилья следующие дома: по ул. Богдана Хмельницкого, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Пятницкого, Дунаевского, ул. Игарской | Жилые дома по ул. Богдана Хмельницкого к категории ветхого и аварийного жилищного фонда не отнесены. Жилые дома по ул. Столетова, ул. Пятницкого, ул. Дунаевского, ул. Игарской внесены в реестр ветхого и аварийного жилищного фонда | В соответствии с программой переселения граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | | | | | | Бюджет города | | 2012 - 2015 | | | | | | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
|  | 340 | | МБОУ СОШ № 78 – ул. Макаренко, 28 приобрести: кресла для актового зала 150 шт., компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши, питьевые фонтанчики, школьные парты и стулья, завезти землю для клумб и газонов, ремонт фасада школы и мастерских, проложить асфальт к школе, восстановить освещение, восстановить ограждение территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, произвести ремонт спортивного зала, установить пожарную сигнализацию, оборудовать спортивную площадку | Оборудование спортивной площадки, ремонт спортивного зала, ремонт фасада | 400,0 | | | | | | Бюджет города | | 2014 | | | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска |
|  | 352 | | Произвести капитальный ремонт и реконструкцию дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части и выходом проезжей части на Красный проспект (соединив с 6-м микрорайоном) или произвести капитальный ремонт и реконструкцию ул. Фадеева с расширением проезжей части и соединением ее с Красным проспектом | Строительство участка дороги от Красного проспекта до ул. Объединения | 750000,0 | | | | | | Бюджет города | | 2015 | | | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 14-0001 | | Выполнить строительство 2-х новых детских садов на территории микрорайона «Родники» | Строительство 2-х новых детских садов | 400000,0, в т. ч.:  269000,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2012, 2015  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 14-0009 | | Установить уличное освещение МБДОУ «Детский сад № 14» | Устройство уличного освещения | 100,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 14-0015 | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Курчатова | Капитальный ремонт дороги | 13000,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 14-0018 | | Благоустроить остановку общественного транспорта «Магазин» по ул. Курчатова | Благоустройство территории остановочной площадки | 450,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 14-0019 | | Установить светофор на пересечении ул. Рассветной и дамбы в сторону микрорайона «Родники» | Установка светофора | 1200,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 14-0021 | | Выполнить работы по капитальному ремонту участка дороги по ул. Тюленина от ул. Курчатова до автозаправочной станции «Родники» | Капитальный ремонт участка дороги (7700 кв. м) | 10780,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 14-0032 | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Рассветная, 1/1, 3, 5, 7, 9, 15, 6/1, 17; ул. Курчатова, 7/4, 7/3, 15, 37 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 34631,9  в т. ч.:  5654,7 | | | | | Бюджет города | | | | 2011 – 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 14-0034 | | Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по адресам: ул. Родники, 6/1, 6, 3/1, 3/2, 3, 10, 1/1, ул. Свечникова, 7, 9, ул. Земнухова, 12, 7/1, 11, 13, ул. Кочубея, 1, 3, 5, 9, 11, ул. Тюленина, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 59401,0,  в т.ч.:  25040,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2013 – 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 6д | | Построить спортивный комплекс в микрорайоне «Родники» | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 207 | 11400,0 | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска | |
| **Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 15-0001 | | Осуществить передачу земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную | Оформление документов для передачи земли, сетей, имущества микрорайона «Клюквенный» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | | | | | - | | | | | | 2015 | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0002 | | Произвести ремонт фасада здания структурного подразделения «Парус» МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Флотской, 8 | Ремонт фасада здания | 950,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0004 | | Заасфальтировать хоккейную коробку по ул. Флотской, 28 | Асфальтирование хоккейной коробки | 500,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0005 | | Выполнить утепление стен дискозала в МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» | Утепление стен дискозала | 200,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0006 | | Выполнить работы по освещению сцены в актовом зале МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский»» | Освещение сцены в актовом зале | 250,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0008 | | Выполнить ремонт помещения для размещения спортивного зала по ул. Новоуральской, 15/2 | Ремонт помещения спортзала | 300,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0009 | | Выполнить ремонт фасада здания спортивного подразделения МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский» по ул. Новоуральской, 15/5 | Ремонт фасада здания | 1400,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0013 | | Провести ремонт отмостки здания МДОУ «Детский сад № 249» | Ремонт отмостки здания | 400,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0016 | | Выполнить ремонт фасада и отмостки МДОУ «Детский сад № 229» | 1. Ремонт отмостки  2. Ремонт фасада | 650,0,  в т.ч.:  200,0  450,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0022 | | Выполнить строительство водовода верхней зоны в Калининском районе | Учет необходимости строительства водовода при планировании развития систем коммунальной инфраструктуры территории города Новосибирска, разработка соответствующих технических заданий | - | | | | | - | | | | | | 2012 - 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 15-0024 | | Провести горячее водоснабжение в жилые дома по ул. Новоуральской, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и по ул. Чекалина, 13а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35 | Подведение сетей горячего водоснабжения | 45500,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 15-0025 | | Выполнить реконструкцию системы канализования дома по ул. Флотской, 26 с переключением ее в городскую канализационную систему | Строительство новой канализационно-насос-ной станции | 5100,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 15-0026 | | Выполнить благоустройство (освещение, асфальтирование) дороги от здания Пожарной части до МБДОУ «Детский сад № 383» | Ремонт дороги (1000 кв. м) и устройство освещения | 1400,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | |
|  | 15-0027 | | Выполнить ремонт дороги к МБДОУ «Детский сад № 353» | Ремонт дороги (300 кв. м) | 360,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0028 | | Выполнить строительство и освещение тротуара от остановки общественного транспорта «Угольный склад» до дома по ул. Новоуральской, 3 | Строительство тротуара (330 кв. м) и выполнение работ по освещению | 400,0,  в т. ч.:  0,0\*\* | | | | | Бюджет города | | | | | | 2012, 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0029 | | Ремонт тротуаров вдоль ул. Новоуральской | Ремонт тротуаров (2550 кв. м) | 2509,7,  в т. ч.:  700,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2011 – 2012, 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0031 | | Выполнить асфальтирование дороги от Спорткомплекса (ул. Новоуральская, 15/5) до центральной магистрали | Капитальный ремонт дороги (2640 кв. м) | 3700,0,  в т. ч.:  1700,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2010, 2015  2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0033 | | Выполнить асфальтирование дороги от дома № 23 до дома № 28 по ул. Флотской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2700,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 15-0034 | | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Солидарности до МБДОУ «Детский сад № 249» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0,  в т.ч.:  0,0\*\* | | | | | Бюджет города | | | | | | 2012, 2015  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 15-0035 | | Выполнить ремонт тротуара от ул. Магистральной до ул. Флотской | Ремонт тротуара (2130 кв. м) | 2556,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0036 | | Провести капитальный ремонт дороги от ул. Магистральной до ул. Донецкой | Капитальный ремонт дороги (5040 кв. м) | 7060,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0038 | | Выполнить капитальный ремонт дороги по ул. Турухановской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5500,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0040 | | Выполнить устройство хоккейной коробки возле хоккейного клуба «Легион» в микрорайоне «Гвардейский» | Строительство хоккейной коробки | 500,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0045 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории жилых домов по ул. Солидарности, 61, 63а, 69-80, 90-99, 93а, 99а; ул. Амосова, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 79/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 42604,4,  в т.ч.:  13027,2  12140,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2013 – 2015  2014  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | |
|  | 15-0048 | | Восстановить освещение ул. Знаменской, ул. Мошковской, Магистрального переулка | Восстановление освещения | 603,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0049 | | Освещение частного сектора (остановка общественного транспорта «Деревообрабатывающий комбинат») | Восстановление освещения | 4395,3 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0050 | | Выполнить благоустройство дороги от церкви до общежития по ул. Спасской, 22 | 2.Ремонт проезда от ул. Ордынской до церкви (проезд по ул. Коченевской) | 1236,0,  в т.ч.:  834,3 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2012, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0051 | | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Знаменской, Спасской, Солидарности, 7-го Мошковского переулка, 7-го, 8-го Магистрального переулка, 9-го, 10-го Магистрального переулка, Хвойной, Барабинской, Чановской, Тогучинской, Маслянинской, Красноозерской, Бабаева | Благоустройство улиц частного сектора | 19046,0,  в т.ч.:  1250,0  14144,7 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2011, 2013-2015  2014  2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 15-0052 | | Выполнить благоустройство улиц частного сектора: Сталинградской битвы, Белореченской, Габова, Тевризской, Ладожской, Венгеровской, Доволенской, Карасукской, Кыштовской, Хуторской, Кочковской, Томской, Стадионной, Тихорецкой, Верхоянской, Барабинской, Заволокина | Благоустройство улиц частного сектора | 16992,0,  в т. ч.:  4755,8  8750,0 | | | | | Бюджет города- | | | | | | 2011 – 2015  2014  2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 370 | | Провести в частном секторе отсыпку и асфальтирование по ул. Белореченской, ул. Верхоянской, ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Тевризской, ул. Тернопольской, ул. Чистопольской, ул. Селенгинской, ул. Стадионной, ул. Вересковой, ул. Хвойной, ул. Подлесной, ул. Солидарности, ул. Купинской, ул. Каргатской, ул. Спасской, ул. Коченевской, ул. Убинской, ул. Здвинской, ул. Ирменской, ул. Веселовской, ул. Красноозерской, ул. Чановской, ул. Доволенской, ул. Карасукской, ул.  Венгеровской, ул. Кочковской, ул. Маслянинской, ул. Кыштовской, ул. Хуторской; переулков: Великолукского, Придорожного, Томского, Подлесного, 7-го – 11-го Магистрального | Благоустройство улиц частного сектора | 43000,0,  в т. ч.:  8232,5  27000,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2011 – 2015  2014  2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска | |
|  | 372 | | Освещение улиц частного сектора. По ул.: Белореченской, Верхоянской, Турухановской, Томской, Тевризской, Тернопольской, Чистопольской, Селенгинской, Стадионной, Вересковой, Хвойной, Подлесной, Солидарности, Купинской, Каргатской, Спасской, Коченевской, Убинской, Здвинской, Ирменской, Веселовской, Красноозерской, Чановской, Доволенской, Карасукской, Венгеровской, Кочковской, Маслянинской, Кыштовской, Хуторской; переулки: Великолукский, Придорожный, Томский, Подлесный, 7-й – 11-й Магистральный | Восстановление уличного освещения частного сектора, восстановление наружного освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской, Тогучинской, Маслянинской, Венгеровской | 1500,0,  в т.ч.:  500,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2012 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Калининского района города Новосибирска | |
|  | 388 | | Капитальный ремонт сантехники по адресам: ул. Флотская, 1, 3, 18, 23, 24, 26; ул. Солидарности, 2, 4; ул. Новоуральская, 2, 6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральная, 57а | Ремонт сантехники в домах по ул. Флот-ской, 18, 23, 24, 26, ул. Солидарности, 2, 4, ул. Новоуральской, 2, 15/3, 19/10, 19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; ул. Магистральной, 57а | 1000,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | |
|  | 392 | | Ремонт внутриквартальных дорог возле жилых домов по: ул. Магистральной, 53, 53 в, 55, 57 а, 57; ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 27 а, 29, 32, 34, 36; ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 21, 21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28; ул. Рассветной, 12; ул. Тайгинской, 26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а;  ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Новоуральской, 25, 27, 27 а, 29;  по ул. Рассветной, 12;  по ул. Солидарности, 61, 63 а, 69 – 80, 90-98, 103 а; ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 79/1 | 38346,1,  в т. ч.:  13027,2  9276,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2011 – 2015  2014  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | |
|  | 394 | | Провести реконструкцию домов ул. Солидарности, 2, 4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; Мошковской, 4, с решением вопроса о канализовании и подводке центрального отопления | Продолжение работы по подготовке документов | - | | | | | - | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Калининского района города Новосибирска | |
|  | 421 | | МБОУ ДОД Центр развития ребенка «Культурно-спортивный центр «Пашинский»: открыть тренажерный зал и зал бокса по ул. Магистральной, 51 б; ремонт помещений (подвала, дискозала, сцены, спортивных объектов); ремонт системы отопления; ремонт электропроводки и освещения; выделить средства для приобретения учебных пособий; добиться полной передачи сквера «Пашинский» КСЦ «Пашинский»; восстановить сауну в спорткомплексе; приобрести автобус для поездок на конкурсы и соревнования; построить летнюю сцену в сквере «Пашинский»; реконструировать спортплощадки и стадион у спорткомплекса | Ремонт спортивной  площадки, строительство летней сцены, скамеек для зрителей, подводка электричества, капитальный ремонт стадиона или монтаж нового стадиона, покупка автобуса | 400,0,  в т. ч.:  100,0  300,0 | | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
| **Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 16-0013 | | На пустыре за зданием общеврачебной практики по ул. Палласа, 39 в зоне отдыха определить размещение спортивных площадок для игры в футбол, стритбол, хоккейную коробку, теннисные столы, детскую площадку | Рассмотрение возможности размещения спортивной площадки на указанной территории | | Согласно проектно-сметной документации | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0014 | | Провести реконструкцию сквера на ул. Горбаня, а именно: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, спилить аварийные тополя, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны | Благоустройство территории | | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
|  | 16-0017 | | Восстановить хоккейную коробку во дворе домов по ул. Бетонной, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 35, ул. Мира, 38, 42, 44, 46, 48, 50 | Восстановление огороженной многофункциональной спортивной площадки | | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0021 | | Установить на трех прогулочных площадках дошкольного отделения МБОУ СОШ № 198 игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами, с теневыми навесами | Установка игрового уличного оборудования для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами и теневыми навесами | | 420,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0022 | | Выполнить капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 91 | Капитальный ремонт медицинского кабинета, ремонт пола в спортивном зале | | 3250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0032 | | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 80» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | | 670,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0034 | | Поменять окна в МБДОУ «Детский сад № 80» | Замена окон | | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0036 | | Установить на прогулочные площадки МБДОУ «Детский сад № 86» игровое уличное оборудование для детей в возрасте от 3 до 7 лет со спортивными элементами | Приобретение и установка оборудования со спортивными элементами | | 670,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0037 | | Установить новые игровые формы со спортивными элементами и теневыми навесами для детей возраста от 3 до 7 лет на территории МБДОУ «Детский сад № 286» на шести прогулочных участках | 1.Установка на 6 площадках теневых навесов  2.Установка игровых форм | | 800,0,  в т. ч.:  730,0  70,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0038 | | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 286» | Замена оконных блоков | | 540,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0042 | | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 317» | 2.Замена окон и ремонт фасада | | 3190,0,  в т. ч.:  1460,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011, 2014  2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0044 | | Отремонтировать пол в спортивном зале в филиале МБОУ ДОД «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова» по адресу: ул. Мира, 36 | Ремонт пола | | 400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0045 | | Построить пристройку к МБОУ «Лицей информационных технологий» | Подготовка проектно-сметной документации | | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0052 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Горбаня, 1, 3, 5, по 3-му переулку Бурденко, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, ул. Бебеля, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. 2-й Ольховской, 4, 6, 8, 10, ул. Бурденко, 31, 3, 35, 37, 39 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 21400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0053 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Мира, 3, 5, 7, 9, 11, 13, по 1-му переулку Мира 4, 6, по 2-му переулку Мира, 3, 5, по ул. Бурденко, 2, 4, 4-а, 6, 8, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 13200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0054 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Бурденко, 54, 54а, 56, 58, 60, по ул. Мира, 51, 53, 57, 47, 43, 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 9000,0,  в т.ч.,  7929,8 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2012, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0058 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Станиславского, 29, 29/1, 31, 33, 35 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 6700,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0059 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Римского-Корсакова, 11, 17, 21, 24, 26, 28, 28/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 6200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0060 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных дорог с организацией парковочных мест по ул. Палласа, 8, 12, 6/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 3300,0,  в т. ч.:  1547,9 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011, 2015  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0071 | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: ул. Костычева от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Римского-Корсакова от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской; ул. Телевизионной от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | 4720,0,  в т. ч.:  2320,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0073 | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й пер. Успенского; 1-й и 2-й Телевизионный пер. | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | 5920,0,  в т. ч.:  4780,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2010, 2013 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0074 | | Выполнить капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью переулки с 1-го по 4-й Костычева | Капитальный ремонт дороги с отсыпкой песчано-гравийной смесью | | 4400,0,  в т. ч.:  2200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 16-0083 | | Установить универсальные площадки с ограждением для игр в футбол, волейбол, баскетбол, стритбол и детские спортивные комплексы по ул. Станиславского, 29, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 36, по ул. Вертковской, 33 | 2. Установка универсальной площадки с ограждением и спортивных комплексов, установка паркура для занятий экстремальными видами спорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18 | | 3974,7,  в т. ч.:  3400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города,  департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (по ул. Сибиряков-Гвардейцев,18) |
|  | 16-0084 | | Установить детские спортивные комплексы и теннисные столы по ул. Римского-Корсакова, 11, по ул. Вертковской, 12/1, 18, 21, 37, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16, 28 | Установка детских спортивных комплексов и теннисных столов | | 1780,8,  в т. ч.:  1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0085 | | Установить площадку для игры в стритбол и два теннисных стола по ул. Вертковской, 12/2 | Установка площадки и теннисных столов | | 300,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0086 | | Установить малые игровые формы для детей (не менее 3- х элементов) по ул. Телевизионной, 3, 5, 7, 9, 13, по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18, 34, по ул. Станиславского, 33, по ул. Вертковской, 37 | Установка малых игровых форм | | 900,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 16-0088 | | Установить детскую площадку и детский спортивный комплекс по адресу: 3-й переулок Костычева на детском спортивно-игровом комплексе «Спортивная Поляна» | Установка детской площадки и детского спортивного комплекса | | 300,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 422 | | Исключить подтопляемость домов частного сектора грунтовыми водами на Чукотских переулках в Ольховском микрорайоне | Очистка русла реки Тула в микрорайонах Ольховский и Чукотский | | 43000,0,  в т.ч.:  2000,0  41000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Кировский район, избирательный округ № 17, депутат** **Кудин Игорь Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 17-0006 | | Выполнить ремонт фасада МБОУ «Лицей № 176» (ул. Новогодняя, 20/2) | Ремонт фасада | | | 1400,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 17-0011 | | Изменить автобусный маршрут № 1243 с возможностью движения автобусов по ул. Аникина – ул. Обогатительной, выполнить устройство дорожной инфраструктуры | Изменение автобусного маршрута, устройство остановочной платформы, освещения | | | 13000,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, |
|  | 17-0016 | | Выполнить ремонт дорожного покрытия по ул. Вертковской (напротив МБОУ СОШ № 128), тротуара вдоль ул. Вертковской (от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев) | Ремонт дорожного покрытия | | | 19296,0,  в т. ч.:  4296,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2010, 2015    2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
|  | 17-0018 | | Выполнить устройство ливневой канализации домов по ул. Тульской, 86, 88 для предупреждения подтопления домов частного сектора по ул. Тульской | Благоустройство внутриквартальных территорий с водоотводом | | | 1200,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 17-0027 | | Выполнить ремонт дорожного покрытия с оборудованием парковочных карманов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1500,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 17-0028 | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия с оборудованием парковочных карманов на придомовой территории по ул. Новогодней, 44 и по ул. Немировича-Данченко, 161 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1900,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 17-0029 | | Выполнить ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по ул. Новогодней, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1000,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 17-0030 | | Выполнить ремонт дороги у домов по ул. Ватутина, 49 и по ул. Ватутина, 49/1, огибающую дом по ул. Ватутина, 49/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | | 1750,0 | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 18-0006 | | Демонтировать аварийные грибки-веранды на прогулочных площадках на территории МБДОУ «Детский сад № 461» (ул. Чигорина, 6а) | Демонтаж аварийных грибков-веранд и установка 12 теневых навесов (5 х 7) | | 1345,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0012 | | Установить пластиковые окна в МБДОУ «Детский сад № 275» (ул. Комсомольская, 17) | Замена оконных блоков | | 650,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0019 | | Выполнить территориальное разграничение и заменить игровые формы в МБДОУ «Детский сад № 346» (ул. Оловозаводская, 12) | 2.Установка ограждения | | 210,0,  в т.ч.:  140,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0021 | | Установить спортивную площадку у МБОУ СОШ № 107 (ул. Ельнинская, 5,6) | Установка спортивной площадки | | 100,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0025 | | Оборудовать спортивную площадку и стадион после выноса коммуникаций на территории МБОУ СОШ № 196 (ул. Саввы Кожевникова, 21, 21/1) | Обустройство спортивной площадки после решения вопроса по выносу коммуникаций за территорию школы | | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0030 | | Установить светофор по ул. Ельнинской (напротив МБОУ СОШ № 107), остановка общественного транспорта «Школа» | Установка светофора при положительном заключении ГИБДД | | 1800,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0031 | | Установить сетку на хоккейной коробке возле дома по ул. Комсомольской, 33 | Установка сетки на хоккейной коробке | | 200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0032 | | Провести косметический ремонт помещений МБОУ «Школа искусств № 20» (ул. Герцена, 12) | Замена линолеума | | 200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0036 | | Возобновить строительство детского сада возле дома по ул. Комсомольской, 14 | Выполнение проектно-сметной документации | | 3000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0037 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Чигорина с устройством ливневой канализации | Ремонт дороги с устройством ливневой канализации | | 5600,0,  В т. ч.,  5600,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
|  | 18-0039 | | Приобрести оборудование в структурное подразделение «Орион» МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Молодежный») по ул. Саввы Кожевникова, 9/1 | Приобретение спортивного оборудования, четырех компьютеров (один из них с подключением к Интернет), принтера, мультимедийного оборудования, фотоаппарата, диктофона, синтезатора, гитары, баяна, аккордеона, парт, стульев, зеркал, магнитных досок, костюмов для выступлений, музыкальной аппаратуры, микрофонов, видеокамеры, шкафов | | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0042 | | Проложить тротуар от ул. Ньютона, 20 до ул. Чигорина | Строительство тротуара | | 240,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0043 | | Проложить пешеходную дорожку вдоль ул. Тюменской | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 3400,0,  в т. ч.:  1000,0  2400,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0051 | | Выполнить капитальный ремонт столовой в МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | Капитальный ремонт столовой | | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0052 | | Заменить окна на пластиковые в здании МБОУ СОШ № 192 (ул. Чигорина, 8) | Замена оконных блоков | | 2700,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0056 | | Убрать опорный пункт милиции из 12-го подъезда дома по ул. Комсомольской, 3 или сделать отдельный выход | Оборудование отдельного входа в помещение участкового пункта милиции, размещенного по ул. Комсомольской, 3 | | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0057 | | Установить освещение по ул. Обогатительной, дороги ведущей к МУЗ «Городская поликлиника № 13» через частный сектор | Устройство освещения | | 800,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 18-0073 | | Установить детские площадки во дворе домов по улицам: Обогатительной, 11, Чигорина, 12, 14, Оловозаводской, 12/1, Аникина, 25а, Комсомольской, 4 (1-8п, 9-15п.), 7, 9а, Герцена, 6/1, 8/1, Чемской, 24, 40 | Установка детских площадок | | 2980,8,  в т. ч.:  2200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0081 | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Чемской, 6 до остановки общественного транспорта «Северо-Чемской жилмассив» | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0082 | | Выполнить строительство тротуара от ул. Комсомольской, 5 вдоль домов по ул. Чемской, 4, 6, 10, 14а, 14, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 900,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0083 | | Выполнить строительство тротуара до МБОУ СОШ № 64 (ул. Чемская, 38) от домов по ул. Комсомольской, 3, 9а, вдоль магазина «Радужный», вдоль домов по  ул. Гэсстроевской, 83, ул. Чемской, 16, 34, 36 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 600,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0087 | | Выполнить капитальный ремонт дороги вдоль дома по ул. Оловозаводской, 1/3 со стороны подъездов и с левого торца дома | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1100,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0089 | | Выполнить капитальный ремонт дороги за домом по ул. Чигорина, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1100,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0092 | | Отремонтировать дорогу между домом № 3 и № 5 по ул. Обогатительной | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1050,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0094 | | Заасфальтировать дорогу между домами по ул. Герцена, 6, 6/1, 20 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0095 | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Оловозаводской, 1/3, 14, 18, 27 (от торца дома № 27 до дома №29), 27/1, 39, 41, ул. Чигорина, 4, 10, 12/1, 20, между домами 20/1 и 20/2, ул. Герцена, 6, 6/1, 10, 20, ул. Саввы Кожевникова, 11, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 5200,0,  в т. ч.:  4960,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2012, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0098 | | Выполнить строительство тротуара и дороги за домом по ул. Чигорина, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 18-0100 | | Установить детские площадки во дворе домов по Оловозаводской, 15, 19, 31, 39, 43, ул. Обогатительной, 11 | Установка детских площадок | | 750,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 480 | | Благоустройство стадиона школы № 196 | Отсыпка футбольного поля, установка спортивных снарядов, баскетбольных щитов, ямы для прыжков в длину | | 500,0,  в т. ч.:  250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска, |
| **Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр** **Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 19-0009 | | Решить вопрос о переводе домов по ул. Петухова 90, 92, 94, 96, 106, 110, 112, 116 на природный газ | Оказание содействия и помощи жителям по переводу домов на природный газ | | 10000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 19-0011 | | Построить пешеходную дорожку с освещением от конечной остановки общественного транспорта «Затулинский жилмассив» до ул. Петухова, 142 | Строительство пешеходной дорожки, устройство освещения | | 2000,0,  в т. ч.:  660,0  680,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2013 – 2015  2014  2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
|  | 19-0017 | | Выполнить ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем в МБОУ СОШ № 182 (ул. Зорге, 21) | Ремонт теплового узла и восстановление щитов со 2-м кабелем | | 300,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 19-0018 | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 (ул. Петухова, 86) | Капитальный ремонт | | 132000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 19-0045 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 38/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 19-0046 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с заменой бордюрного камня и оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 48 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 19-0049 | | Выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда с оборудованием парковочных карманов по ул. Петухова, 94, с выходом на ул. Зорге | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 19-0051 | | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 120, 122, 90, 92, 82, 82/2 | Установка спортивно-игровых комплексов | | 765,4,  в т.ч.:  250,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011 - 2012, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 19-0052 | | Установить спортивно-игровые детские комплексы по ул. Петухова, 52, 78, 80 | Установка спортивно-игровых комплексов | | 1000,0,  в т.ч.:  500,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011 - 2012, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 19-0056 | | Установить спортивно-игровой детский комплекс по ул. Зорге, 75, 77, 87, 97 | Установка спортивно-игровых детских комплексов | | 1000,0,  в т.ч.:  750,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011, 2015  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 503 | | Восстановление ливневой канализации домов № 130, 132 по ул. Петухова | Разработать проектно-сметную документацию и осуществить строительство коллектора | | 20300,0,  в т. ч.:  20000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011, 2013 - 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
|  | 515 | | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 183 | Ремонт фасада, кровли, сантехнические работы, электромонтажные работы | | 10000,0,  в т. ч.:  7350,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011, 2014  2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 20-0001 | | Выполнить ремонт спортзала МБОУ СОШ № 108 | Ремонт спортзала | | 900,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 20-0009 | | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 41 | Ремонт спортивного зала | | 1100,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 20-0010 | | Оборудовать душевые комнаты в тренажерном зале МБОУ СОШ № 41 и оборудовать отдельный санузел | Оборудование душевых комнат и отдельного санузла в тренажерном зале | | 150,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 20-0013 | | Приобрести 112 кв. м и выполнить укладку ламината на пол музыкального зала МБДОУ «Детский сад № 424 «Умка» | Приобретение и укладка ламината | | 150,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 20-0044 | | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 88 | Установка детской площадки | | 250,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0045 | | Установить детскую площадку по ул. Зорге, 6 | Установка детской площадки | | 250,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0046 | | Выполнить ремонт тротуарной дорожки от дома 231 до дома 225 по улице Зорге | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 200,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0047 | | Выполнить строительство пешеходного тротуара и «лежачего полицейского» у дома по ул. Зорге, 253 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 150,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0048 | | Выполнить асфальтирование дороги у дома по ул. Зорге, 213 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0049 | | Выполнить строительство парковки по ул. Зорге, 213 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 250,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0050 | | Выполнить восстановление пешеходной дорожки у дома по ул. Зорге, 257 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 100,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0053 | | Выполнить ремонт подъездной дороги к дому по ул. Зорге, 243 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1200,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0054 | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Зорге, 271 до и конечной остановки общественного транспорта (ул. Зорге, 247) | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0055 | | Выполнить строительство парковочных карманов по ул. Зорге, 247 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 250,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0056 | | Выполнить ремонт дороги с парковочными карманами у дома по ул. Зорге, 223 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0057 | | Выполнить асфальтирование дорожки, ведущей от основной дороги к дому по ул. Зорге, 255 и к МБОУ СОШ № 41 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 100,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0058 | | Выполнить ремонт тротуара от дома по ул. Зорге, 271 до автобусной остановки | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 50,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 20-0059 | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги от дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 в сторону дома по ул. Петухова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 800,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 563 | | Расширение, ремонт и освещение дороги от ул. Петухова до ул. Бородина | Устройство освещения | | 3000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Кировского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 21-0007 | Выполнить ремонт отрезка дорожного полотна и тротуара по ул. Геодезической, между ул. Блюхера и ул. Котовского | Ремонт дорожного полотна | | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0009 | Выполнить ремонт дорожного полотна по ул. Путевой | Ремонт дорожного полотна | | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0011 | Нормализовать движение на транспортном маршруте № 16 в выходные дни и вечернее время | Нормализовать движение транспорта | | - | | | | | | - | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0012 | Выполнить ремонт тротуара от МБОУ СОШ № 69 до конечной остановки общественного транспорта по ул. 2-й Портовой | Ремонт тротуара | | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | | 21-0013 | Организовать работу социального автобуса от отдаленных улиц микрорайона «Лесоперевалка» до центральных (до МБОУ СОШ № 72 и кабинета общей врачебной практики) | Организация работы транспорта | | - | | | | | | - | | | | 2014 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0016 | Обустроить пешеходный переход перед домом по ул. Пермитина, 18 | Благоустройство пешеходного перехода | | 10,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0018 | Выполнить асфальтирование дороги от ул. Клубной к зданию общей врачебной практики | Устройство асфальтового покрытия дороги | | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | | 21-0019 | Выполнить ремонт дороги по ул. Клубной с использованием твёрдого покрытия | Ремонт дорожного покрытия | | 2000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0020 | Установить дорожные знаки ограничения скорости для большегрузного транспорта по ул. Дукача на въезде в микрорайон «Левобережный» | Установка дорожных знаков после согласования с ГИБДД | | 10,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0022 | Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Микрорайон «Левобережный» | Установка остановочного павильона | | 60,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | | 21-0030 | Решить вопрос о возможности использования старого аварийного здания школы по ул. Клубной, 37 | Анализ целесообразности использования здания или производство сноса | | 1600,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0031 | Включить в программу работы по газификации микрорайона «Балластный карьер»: ул. 2-ю Клубную, ул. Клубную, ул. Экскаваторную, 2-ю и 3-ю ул. Экскаваторную, ул. Ягодинскую, 1-5 пер. Экскаваторные, ул. Дивногорскую | Осуществление мероприятий по газификации | | 10000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | | 21-0036 | Выполнить ремонт кровли здания детского сада МБДОУ «Детский сад № 196», ремонт детской площадки во дворе детского сада с установкой навесов | Ремонт кровли,  детской площадки | | 1080,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0037 | Обеспечение помещением для организации детского досугового центра в микрорайоне «Горский» | Определение помещения | | - | | | | | | - | | | | 2015 | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0040 | Обеспечение помещением для организации спортивно-оздоровительной работы детского досугового центра в микрорайоне «Горский» | Определение помещения | | - | | | | | | - | | | | 2015 | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0041 | Построить школу в микрорайоне «Горский» | Проектирование и  строительство школы | | 300000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0044 | Подготовить документы и оказать содействие для включения в программу расселения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» аварийных жилых домов по ул. Клубной, 92, 94, 72 | Подготовка пакета документов для признания домов аварийными и подлежащими сносу и предоставление его на рассмотрение Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного жилого дома муниципального жилищного фонда аварийным и подлежащим сносу. После принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения определение вопроса о включении данных домов в реестр ветхих домостроений, определение графика их расселения и сноса | | В соответствии с фактическими затратами | | | | | | Бюджет города | | | | 2012 – 2015 | | | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0045 | Продолжить работы по укреплению берега по ул. 1-й Ракитной | Укрепление берега | | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | | 21-0046 | Выполнить ремонт помещения для размещения библиотеки им. А. Фадеева | Ремонт помещения | | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | | 593 | Установить опоры, провести 1600 м провода для стабилизации напряжения в поселке «Лесоперевалка» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения поселка «Лесоперевалка». Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | | - | | | | | | - | | | | 2011 – 2015 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | | 594 | Построить 2 подстанции и провести 2 км линий электропередач в «Балластном карьере» | Взаимодействие с ОАО «Новосибирскэнерго» по решению вопроса и проведению мероприятий по улучшению электроснабжения. Постоянный контроль ситуации с энергоснабжением | | - | | | | | | - | | | | 2011 – 2015 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | | 602 | Заменить электропроводку в жилом доме по ул. Планировочной, 56 и подключить электропечи | Замена электропроводки, подключение электропечей | | 8770,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | | 605 | Ремонт дорог. Отсыпка дорог, грейдирование:  «Лесоперевалка»: ул. 1-я, 2-я, 3-я Чулымская, Шоссейная, Дальняя, Литовская, Болотная, Яринская, Проточная, Попова, Самотечная, Таежная;  «Затон»: ул.  Капитанская, Судоремонтная, Междуреченская, Портовая, 1-я Портовая, 2-я Шоссейная, Полярная - Заобская, Капитанская - Заобская.  Центральные дороги улиц «Балласного карьера»:  ул. Большая, Туннельная, Восточный поселок, Планировочная, дорога к МБОУ СОШ № 210 через частный сектор | 1. Ремонт внутриквартальной территории Восточного поселка  2. Ремонт внутриквартальной территории ул. Планировочной | | 41925,5,  в т. ч.:  2600,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2010 – 2014  2014 | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валерьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 22-0007 | | Произвести обрезку аварийных деревьев на территории по адресам: ул. Титова, 24, ул. Плахотного, 15а | Обрезка аварийных деревьев | 88,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 22-0015 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Блюхера, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 22-0050 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0051 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0052 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев по ул. Выставочной, 30 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0054 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0055 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 32/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0056 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Выставочной, 34 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0058 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 11/2 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0059 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 12 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0061 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 18 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0062 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 22 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0063 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 25 | Обрезка деревьев | 70,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0064 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Ватутина, 26 | Обрезка деревьев | 70,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0065 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Костычева, 2 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0075 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Крашенинникова, 4, 5, 1-й пер. Крашенинникова, 3, 5, 9, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 2500,0,  в т. ч.  1600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2013 – 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0076 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по 3-му пер. Крашенинникова, 4 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0077 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 3, 3а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1100,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0078 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 7, 13 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0079 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0080 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 17 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0081 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по пр. Карла Маркса, 25 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0082 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Пермитина, 22 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0083 | | Выполнить ремонт общежития по ул. Пермитина, 24а | Ремонт общежития | 800,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0084 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 17 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0085 | | Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного, 21, 29 | Обрезка деревьев | 80,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0086 | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 45 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0087 | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Плахотного , 47 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0088 | | Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий и санитарную обрезку деревьев по ул. Римского-Корсакова, 1 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0089 | | Выполнить ремонт общежития, ремонт электропроводки в подъездах, благоустройство внутриквартальной территории дома по ул. Римского-Корсакова, 3 | Ремонт общежития и благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0090 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории по ул. Римского-Корсакова, 3/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0092 | | Выполнить благоустройство внутриквартальной территории и санитарную обрезку деревьев ул. Римского-Корсакова, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 22-0118 | | Оборудовать пешеходный переход на пересечении ул. Геодезической и ул. Блюхера | Асфальтирование пешеходного перехода через трамвайные пути | 100,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 22-0119 | | Выполнить ремонт проезжей и тротуарной части ул. Титова: от ул. Серафимовича до ул. Ватутина | Ремонт дороги | 20000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 22-0122 | | Построить тротуар у дороги вдоль детских садов, параллельно ул. Выставочной: от ул. Выставочной, 18 до ул. Выставочной, 32 | Строительство тротуара | 1500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 22-0123 | | Установить уличное освещение по ул. Костычева: от ул. Титова до ул. Вертковской | Устройство уличного освещения | 2000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 611 | | Выделить средства на ускорение сноса ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Разработка целевой программы сноса всего ветхого жилья на жилом массиве «Телецентр» | Будут определены после принятия программы | | | | Бюджет города | | | | | | 2011 – 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 23-0001 | | Выполнить ремонт общежития по ул. Ватутина, 4 | Ремонт общежития | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 23-0003 | | Выполнить ремонт общежития по ул. Котовского, 26 | Ремонт общежития | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 23-0007 | | Выполнить благоустройство территории по ул. Пархоменко, 90, 72, ул. Киевской, 17, ул. Широкой, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 7714,0,  в т. ч.:  1400,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2011 – 2012, 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 23-0104 | | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Киевской | Ремонт дороги | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0105 | | Провести освещение по ул. Пермской (от ул. Пархоменко до ул. Широкой) | Устройство освещения | 1500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0108 | | Установить светофор напротив Ленинского ЗАГСа | Установка светофоров | 1500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0110 | | Выполнить строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 73 (ул. Котовского, 16) со столовой, спортивным и актовым залами, бассейном, дополнительными классами для занятий | Строительство пристройки | 170000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0111 | | Выполнить ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (ул. Станционная, 8а) | Ремонт помещения школьного буфета, медицинского кабинета | 420,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0114 | | В МБОУ СОШ № 132 (ул. Котовского, 38) отремонтировать швы здания, тепловой узел, произвести снос аварийных деревьев, отремонтировать туалеты | Заделка швов.  Ремонт теплового узла.  Снос аварийных деревьев. Ремонт туалетов | 1406,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0115 | | Организовать подъездной путь к школе МБОУ СОШ № 132 (ул. Котовского, 38) | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1800,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 23-0116 | | В МБОУ СОШ № 92 (ул. Киевская, 7) отремонтировать мягкую кровлю здания, произвести ремонт и замену труб в подвале | Ремонт мягкой кровли здания. Ремонт и замена труб в подвале | 810,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0117 | | В МБДОУ «Детский сад № 445» (ул. Пархоменко, 80/1) произвести ремонт отмостки здания, приобрести стиральную машину | Ремонт отмостки. Приобретение стиральной машины | 760,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 23-0126 | | Оборудовать парковку по ул. Котовского, 41 (возле здания женской консультации № 1) | Оборудование парковки | 100,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 23-0129 | | Выполнить ремонт МУК «Дом культуры «Металлург» (ул. Котовского, 2а) | Ремонт здания дома культуры | 1000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | (39) | | Провести ремонт дома по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 11 | Ремонт дома | 700,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат** **Тямин Николай Андреевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 24-0002 | | Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ № 15 по ул. Немировича-Данченко, 20/2 | Определение места размещения объекта, разработка проектно-сметной документации | 10000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
|  | 24-0003 | | Выполнить ремонт танцевального зала МБОУ СОШ № 187 | Ремонт танцевального зала | 510,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 24-0006 | | Восстановить ограждение МБОУ СОШ № 175 | Восстановление ограждения | 1260,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 24-0008 | | Обустроить эвакуационные выходы в МБДОУ СОШ № 95 | Ремонт эвакуационных выходов | 540,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 24-0032 | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов, произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Немировича-Данченко, 24 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0033 | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Немировича-Данченко, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0034 | | Выполнить асфальтирование придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 28 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0035 | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги от дома № 28/3 к дому № 22/1 по ул. Немировича-Данченко, ремонт лестницы у дома по ул. Немировича-Данченко, 28/3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0036 | | По ул. Немировича-Данченко, 30 выполнить асфальтирование площадки на нейтральной территории от лестницы до мусорных контейнеров дома по ул. Станиславского, 36, капитальный ремонт лестницы между домами № 30 и № 30/1 по ул. Станиславского | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0037 | | Выполнить благоустройство придомовой территории (заасфальтировать пешеходную дорожку к лестнице у дома), произвести обрезку и снос аварийных деревьев на придомовой территории по ул. Немировича-Данченко, 30/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 420,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0038 | | Выполнить асфальтирование внутридомовой дороги по ул. Станиславского, 46 с установкой парапетного ограждения и ремонтом лестницы со стороны микрорынка | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0039 | | Произвести снос аварийных деревьев во дворе дома по ул. Станиславского, 48, заасфальтировать внутриквартальные дороги с торца дома по ул. Станиславского, 44 к дому по ул. Немировича-Данченко, 28/5 | Благоустройство внутриквартальных территорий и снос деревьев | 550,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0040 | | Произвести обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Станиславского, 50 | Обрезка и снос деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0041 | | У дома по ул. Ударной, 1/1 заасфальтировать пешеходную дорожку от капитальных гаражей вдоль ограды МБДОУ «Детский сад № 331» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 380,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0042 | | Заасфальтировать придомовую территорию по периметру дома по ул. Ударной, 1/3, обустроить парковочные карманы. Заасфальтировать пешеходную дорожку с торцов домов № 15, 1/3 к дому по ул. Ударной, 1/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0043 | | Заасфальтировать дорогу по ул. Ударной, 15 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0044 | | Произвести снос и санитарную обрезку тополей на придомовой территории по ул. Тульской, 270/1 | Снос и обрезка деревьев | 70,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0045 | | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 19 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0046 | | Произвести обрезку аварийных деревьев с тыльной стороны дома по ул. Ударной, 23/1 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0047 | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Ударной, 31 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0048 | | Выполнить асфальтирование межквартальной дороги и придомовой территории дома по ул. Ударной, 33 с установкой парковочных карманов и пешеходной дорожки от дома по ул. Ударной, 33/1 до дома по ул. Ударной, 19 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0049 | | Выполнить асфальтирование придомовой территории, сделать водоотвод от дома, спилить аварийные деревья по ул. Немировича-Данченко, 4/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 520,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0050 | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Немировича-Данченко, 2 | Снос деревьев | 20,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0051 | | Провести ремонт придомовой территории между 3 и 4 подъездами дома по ул. Ударной, 27/2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0052 | | Выполнить ремонт проезжей части дороги от дома по ул. Немировича-Данченко, 2 вдоль торговых павильонов к дому по ул. Ударной, 27 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 100,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0053 | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев, благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 32 | 2.Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0,  в т.ч.:  630,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0054 | | Выполнить благоустройство придомовой территории, снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 810,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 24-0055 | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 18 | Снос и обрезка деревьев | 15,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1218 | 24-0056 | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Станиславского, 20 | Снос и обрезка деревьев | 18,5 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1219 | 24-0057 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 19, ремонт дороги между домами по ул. Станиславского, 19 и 21 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 950,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1220 | 24-0058 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21, ремонт дороги между торцами домов № 19 и 21 по ул. Станиславского, произвести обрезку аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий и обрезка деревьев | 1000,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1221 | 24-0059 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по ул. Станиславского, 21/1. Произвести снос и обрезку деревьев с торца дома и между домами по ул. Степной, 36 и ул. Станиславского, 21/1 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 670,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1222 | 24-0060 | | Произвести снос и обрезку аварийных деревьев по ул. Степной, 36 | Снос и обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1223 | 24-0061 | | Выполнить ремонт помещения общежития по ул. Станиславского, 23, снос аварийных деревьев | Ремонт общежития и снос деревьев | 30593,4,  в т. ч.:  50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2012, 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1224 | 24-0062 | | Выполнить благоустройство дворовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 2 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1225 | 24-0063 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 4 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1226 | 24-0064 | | Выполнить асфальтирование придомовой территории по 2-му пер. Крашенинникова, 8 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1227 | 24-0065 | | Выполнить благоус**т**ройство придомовой территории и строительство внутриквартальной дороги по 2-му пер. Крашенинникова, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1228 | 24-0066 | | Заасфальтировать отмостку дома и тротуар с устройством парковок по 2-му пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1229 | 24-0067 | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по 2-му пер. Крашенинникова, 14. Заасфальтировать дорогу от дома № 5/1 по ул. Петропавловской вдоль дома к ул. Петропавловской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1300,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1230 | 24-0068 | | Выполнить благоустройство придомовой территории (снос деревьев, расширение парковки) по 2-му пер. Крашенинникова, 16 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1232 | 24-0070 | | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек, парковочных карманов по 3-му пер. Крашенинникова, 8, 8/1, 10 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1233 | 24-0071 | | Выполнить благоустройство придомовой территории по 3-ему пер. Крашенинникова, 12 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1234 | 24-0072 | | Выполнить асфальтирование придомовых территорий, пешеходных дорожек с установкой парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 7, 7/1, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 850,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1235 | 24-0073 | | Выполнить благоустройство двора по ул. Крашенинникова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1237 | 24-0075 | | Выполнить благоустройство двора, асфальтирование территории после ремонта канализации дома по ул. Петропавловской, 5а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 350,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1238 | 24-0076 | | По ул. Петропавловской, 5/1 провести ремонт межквартальной дороги к дому с ул. Петропавловской | Благоустройство внутриквартальных территорий | 700,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1239 | 24-0077 | | Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по ул. Петропавловской, 7 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 450,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1242 | 24-0081 | | Выполнить ремонт придомовой территории, произвести ямочный ремонт и поднять асфальтовое покрытие на повороте к дому по ул. Степной, 64 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 650,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1252 | 24-0091 | | Произвести снос аварийных деревьев по ул. Титова, 39 | Снос деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1253 | 24-0092 | | Выполнить асфальтирование придомовой территории с установкой парковочных карманов у каждого дома по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42. Произвести подрезку и снос аварийных деревьев | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 1020,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1254 | 24-0093 | | Выполнить в общежитии (ул. Титова, 44) ремонт мест общего пользования, коридоров, ремонт электропроводки, электрооборудования с установкой кобры над подъездом со стороны ул. Петропавловской, 11, заасфальтировать придомовую территорию и тротуар по ул. Титова | Ремонт общежития, благоустройство территории | 850,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1261 | 24-0100 | | Завершить обрезку и снос аварийных деревьев по ул. Немировича-Данченко, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4-му пер. Тихвинскому, 8, 10; 1-му пер. Тихвинскому, 11, 13, 15, ул. Тихвинской, 42, 54 | Обрезка и снос сорока пяти деревьев | 200,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| 1. 1264 | 24-0103 | | Произвести снос и обрезку деревьев с территории домов по ул. Бульварной с № 2 по № 48 | Обрезка сорока деревьев, снос трех деревьев | 108,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| 1. 1265 | 24-0104 | | Отремонтировать дорогу вдоль торца дома по ул. Бульварной | Благоустройство внутриквартальных территорий, выполнение работ по ремонту дороги в частном секторе напротив дома № 24 по ул. Бульварной | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 25-0001 | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Киевской, 22, 23, 24, 26, 28, 34, Новосибирской, 5, 12, 16, 20, 22, 24, 26 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 16636,2,  в т. ч.:  6580,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011, 2013 –2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 25-0002 | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по улицам: Широкой, 115, 121, 129, 131, 131/1, 133, 133/2, 135, 137/1; Пархоменко, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 25944,0,  в т. ч:  7747,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011, 2013 –2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 25-0003 | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Новосибирская, 9, 19, 19/1, 21, 23, 25, 26, ул. Широкая, 111 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 7229,0,  в т. ч:  3800,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011, 2013 – 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 25-0004 | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по адресам: ул. Гризодубовой, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, ул. Пархоменко, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 17728,7,  в т.ч.:  6488,4 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2011 – 2012, 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 25-0007 | | Произвести замену водопроводных труб по улицам частного сектора: Пилотов, Пушкарева, Бакинской, 5 Декабря, Титова | Замена водопровода | | 35000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 25-0008 | | Оказать финансовую помощь малоимущим для газификации ул. Плахотного, ул. Косиора, ул. Озерной, ул. 2-й Озерной | Содействие жителям по вопросам газификации. Предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | | 2500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района горда Новосибирска |
|  | 25-0009 | | Установить светофор на перекрестке ул. Широкой - ул. Новосибирской (напротив дома № 125 по ул. Широкой) | Установка светофора | | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 25-0011 | | Отремонтировать дренажный коллектор для слива грунтовых и талых вод по ул. Озёрной - Широкий переулок и ул. 2-й Озёрной - Широкий переулок | Ремонт дренажного коллектора | | 100,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 25-0012 | | Произвести капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 67 | 2.Капитальный ремонт | | 165000,0,  в т.ч.:  160000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 25-0013 | | Произвести строительство бассейна на территории округа | Определение места размещения объекта,  разработка проектно-сметной документации | | 115000,0,  в т.ч.:  0,0\*\*  115000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
|  | 25-0014 | | Открыть детский сад на территории округа по ул. Киевской, 1 | Реконструкция помещения для размещения детского сада | | 78000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 25-0015 | | Обеспечение режима работы трамваев по маршруту № 8 | Обеспечение режима работы трамваев | | 550,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 26-0001 | | Выполнить благоустройство внутриквартальных проездов по ул. Хилокской (ремонт дорог, замена люков) | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе  внутриквартальных проездов по ул. Хилокской во дворах следующих домов: № 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17 | | 1000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 26-0003 | | Выполнить ремонт внутриквартальных дорог по ул. Малыгина | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1200,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 26-0004 | | Выполнить благоустройство территории по ул. Толмачевской | Благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе  асфальтирование участка вдоль домов № 4, 4а, 6, 6б, 10а, 10б по ул. Толмачевской и основного проезда к ним от Толмачевского шоссе | | 1000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 26-0005 | | Провести освещение от Ордынской трассы по ул. Малыгина | Устройство освещения | | 1500,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 26-0008 | | Восстановить на территории округа № 26 вольер для выгула собак по ул. Полтавской | Восстановление вольера | | 450,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 26-0012 | | Выполнить строительство новой водопроводной колонки по ул. Толмачевской | Установка водопроводной колонки | | 100,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 26-0014 | | Выполнить ремонт дороги между МБДОУ «Детский сад № 443» и МБОУ СОШ № 50 | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 1500,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 26-0016 | | Выполнить асфальтирование участка дороги от проезжей части до трамвайной остановки «Жилмассив «Юго-Западный» | Асфальтирование участка дороги | | 100,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 26-0017 | | Выделить пешеходную зону на участке дороги между МБОУ СОШ № 129 и домом № 136 по ул. Троллейной | Благоустройство внутриквартальных территорий | | 200,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 26-0018 | | Выполнить строительство пешеходной дорожки от ул. Волховской, 33 до магазина «Холидей» и на остановке общественного транспорта «ул. Волховская» | Строительство пешеходной дорожки | | 1000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 26-0020 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Оборонной от ул. Полтавской до ул. Связистов | Ремонт дороги | | 6000,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 26-0021 | | Приобрести для МБДОУ «Детский сад № 443» (ул. 9-я Гвардейская Дивизия, 19) в связи с полным износом новое оборудование для пищеблока | Приобретение оборудования для пищеблока | | 390,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 692 | | Ремонт дороги по улице (от Ордынского шоссе до жилых домов) и внутриквартальных проездов - ул. Малыгина | Ремонт дороги | | 1500,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 705 | | Подключение системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Хилокской | Подключение отопления и горячего водоснабжения жилых домов | | 12400,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 706 | | Выполнить благоустройство дорог по 1-му, 2-му, 3-му переулкам Танкистов (отсыпка гравием),  организовать сбор талых вод (траншея) вдоль дорог, отсыпать 4-й, 5-й, 6-й переулки Танкистов крупной фракцией гравия | Благоустройство дорог | | 8100,0,  в т. ч.:  6100,0 | | Бюджет города | | | | | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 27-0001 | | Произвести обрезку старых тополей по ул. Халтурина, 30 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0002 | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги и въезда в квартал с обустройством парковочных карманов по ул. Колхидской, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 750,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0003 | | По 3-му пер. Порядковому, 2, 3, 4, 5, 2-му пер. Порядковому, 5 произвести ремонт внутриквартальной дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов возле дома по 2-му Порядковому переулку, 5 | Благоустройство внутриквартальных территорий, снос и обрезка деревьев | 880,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0004 | | По ул. Забалуева, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, выполнить ремонт внутриквартальных дорог, установить поребрики, оборудовать парковочные карманы, произвести санитарную обрезку деревьев, сделать канализационный колодец возле дома по ул. Забалуева, 39/4 | Благоустройство внутриквартальных территорий, оборудование канализационного колодца, обрезка деревьев | 2600,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0005 | | Выполнить асфальтирование дороги вдоль дома по ул. Забалуева, 21/1, обустроить парковочные карманы, спилить кустарники и клены, благоустроить территорию | Благоустройство внутриквартальных территорий, спиливание кустарников и деревьев | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0006 | | Произвести санитарную обрезку деревьев от дома по ул. Халтурина, 31 до Храма, спилить тополя во дворе дома по ул. Халтурина, 35/1 | Обрезка деревьев | 150,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0007 | | Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Филатова, 11 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0009 | | Спилить аварийные тополя по ул. Забалуева, 10, 12 | Санитарная обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0011 | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Забалуева, 19 | Обрезка деревьев | 50,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0012 | | Выполнить ремонт дороги около дома по ул. Филатова, 13 и у подъездов, оборудовать парковочные карманы | Благоустройство внутриквартальных территорий | 550,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0013 | | По ул. Фасадной, 8 отремонтировать внутриквартальные проезды с установкой «Лежачего полицейского» (2 шт.). Напротив 1-го и 2-го подъездов заасфальтировать тротуар вдоль ограждения МБДОУ «Детский сад № 184», поднять тротуары с двух сторон проезжей дороги, обрезать старые деревья | Благоустройство внутриквартальных территорий, обрезка деревьев | 740,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 27-0015 | | Произвести наладку освещения дороги по ул. Плахотного к МНТК «Микрохирургия глаза» | Наладка освещения | 1800,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
|  | 27-0017 | | Произвести санитарную обрезку деревьев по ул. Халтурина, 37, 39, 41 | Обрезка деревьев | 90,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 749 | | Ремонт дорог:  по ул. Фасадной, ул. Озерной (от трамвайной остановки), ул. Халтурина, ул. Невельского (от конечной остановки общественного транспорта «Западный ж/м»), ул. Окинской, ул. Олимпийской | Ремонт дорог и по ул. Фасадной, ул. Озерной,  ул. Невельского, ул. Олимпийской | 15000,0,  в т. ч.:  4500,0 | | | | Бюджет города | | | | | | 2011, 2013 – 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Ленинского района города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 28-0006 | | Выполнить благоустройство Инюшенского бора | Благоустройство Инюшенского бора | 5000,0,  в т.ч.:  3000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2013 – 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 28-0015 | | Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на Ключ-Камышенском Плато | 1.Разработка проектно-сметной документации  2.Начало строительства | 15000,0,  в т. ч.:  5000,0  10000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 28-0019 | | Запроектировать и начать строительство новой школы-сада на территории бывшей школы № 38 | Рассмотрение возможности и целесообразности строительства и принятие решения | - | | | | | | - | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 28-0066 | | Произвести строительство детских площадок по ул. Выборной, 101/1, 117/1, 117/2, 117, 109, 131, 131/1 | Строительство детских площадок | 1004,0,  в т. ч.:  500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 751 | | Строительство новой школы на Береговом жилмассиве | Строительство школы при застройке Берегового жилого массива. Согласно проекту застройки предусмотрено размещение двух школ | Согласно проектно-сметной документации | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 752 | | Создание детского спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса на ул. Большевистской | В проекте застройки Берегового жилого массива предусмотрено размещение детского клуба, отдельно стоящего бассейна | Согласно проектно-сметной документации | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
|  | 755 | | Открыть подростковые клубы на территории жилмассива «Ключ-Камышенское плато» | Размещение клубов при застройке территории Ключ-Камышенского плато | - | | | | | | - | | | | 2011 – 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 29, депутат Джулай Алексей Юрьевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 29-0001 | | Выполнить благоустройство зоны отдыха «Грибоедовская аллея» по ул. Лескова, 260 | 2.Благоустройство пешеходной аллеи от дома № 141 по ул. Ленинградская до ул. Лескова | 7200,0,  в т. ч.:  7000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2013 – 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
|  | 29-0002 | | Выполнить строительство линий освещения по ул. Ленинградской (от ул. Никитина до ул. Ленинградской, 184) | Восстановление освещения | 800,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 29-0003 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Московской (от ул. Никитина до ул. Автогенной) | Ремонт дороги | 3000,0,  в т.ч.:  1000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2012, 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 29-0008 | | Выполнить ремонт помещения по ул. Никитина, 70 для размещения молодёжного театра | Ремонт помещения с учетом экспертного заключения | 1000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский** **район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 30-0001 | | Выполнить работы по восстановлению и устройству освещения на микрорайоне «Шевченковский» от ул. Толстого до ул. Белинского | Восстановление освещения | 300,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 30-0004 | | Выполнить ремонт дороги по ул. Грибоедова от ул. Декабристов до ул. Зыряновской | Ремонт дороги | 2000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 30-0008 | | Установить открытую спортивную площадку для занятий спортом для жителей микрорайона «Шевченковский» | Обустройство спортивной площадки | 1500,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2014 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 30-0018 | | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов по ул. Декабристов, 60 (между домами № 62 и № 68 по ул. Декабристов) | Установка детского городка | 200, 0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 30-0019 | | Выполнить установку детской игровой площадки по ул. Декабристов, 103 (между домами № 103 и № 105 по ул. Декабристов) | Установка детского городка | 200,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 30-0023 | | Установить игровой детский городок по ул. Гаранина, 18 | Установка детского городка | 200,0 | | | Бюджет города | | | | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 31-0005 | | Подключить к горячему водоснабжению дома по ул. Тополевой, 18-30 | Выполнение проекта на подключение к горячему водоснабжению домов по ул. Тополевой, 18-30 | 18000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 31-0010 | | Выполнить ремонт фасада и спортивного зала МБОУ СОШ № 11 | Ремонт фасада и спортивного зала | 7300,0,  в т. ч.:  4806,7 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011, 2014  2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 31-0012 | | Построить спортивный комплекс по ул. Бориса Богаткова, 194/2, 194/5 | Строительство универсального спортивного зала | 246168,0,  в т. ч.:  243168,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 791 | | Ремонт кровель и подъездов по ул. Бориса  Богаткова, 163/2, 163/3, 163/6, 165, 167, 169, 171, 171/2, 171/3, 173, 175, 181/1, 194, 196, 194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 204, 206, 208, 209, 211; ул. Федосеева, 2, 10, 32, 34, 36 | Произвести ремонт кровель и подъездов | 6000,0,  в т. ч.:  3000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
|  | (180\*) | | Решить вопрос по расселению жилых домов 2-го Кирпичного завода | Проработка вопроса по поиску застройщика-инвестора, подготовка документов для признания домов аварийными, осуществление расселения | В соответствии с фактическими затратами | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011 – 2015 | | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| **Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 32-0004 | | Выполнить ремонт дорог по ул. Зеленодолинской, 7, 1, 6, 6/2, 22, 23, 24, 27, 33, 34, 36, 37, 46, 49, 13, 39, 35, 50, 32, 48, 118 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 4000, 0,  в т. ч.:  2000,0  2000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 – 2015  2014  2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 32-0006 | | Выполнить строительство пешеходного тротуара с лестничным маршем и перилами от ул. Высоцкого, 3 до ул. Высоцкого, 9 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
|  | 32-0012 | | В МБОУ СОШ № 104 выполнить ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудовать спортивную площадку | Ремонт спортивного зала с заменой оконных блоков на пластиковые, оборудование спортивной площадки | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 32-0014 | | Выполнить ремонт актового зала с заменой оконных блоков на пластиковые в МБОУ СОШ № 195 | Ремонт зала и замена  оконных блоков | 870,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 32-0016 | | Произвести устройство детской площадки на территории филиала МБДОУ «Детский сад № 482» | Устройство детской площадки | 200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 32-0018 | | Выполнить проектирование строительства общеобразовательной школы на Плющихинском жилмассиве | Разработка проектно-сметной документации | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 818 | | Подключение к горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива по ул. Добролюбова, ул. Панфиловцев, ул. Стофато, 3 | Подключение жилых домов к горячему водоснабжению, строительство центрального теплового пункта, водовода, установка трансформатора, прокладка электрического кабеля | 28800,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Октябрьского района города Новосибирска |
| **Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 33-0001 | | Выполнить строительство Дома детского творчества на территории детского парка (по ул. Героев Революции) | Строительство дома детского творчества | 200000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0007 | | Выполнить благоустройство дворовой территории по ул. Первомайской, 164, 186 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 3016,1,  в т. ч.:  1320,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 33-0010 | | Установить светофорный объект на перекрестке улиц Пожарского и Героев Революции | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0016 | | Выполнить строительство спортивной площадки во дворе дома по ул. Чапаева, 3 | Строительство детской спортивной площадки | 250,0,  в т. ч:  177,7 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2014  2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 33-0017 | | Выполнить строительство автопарковки в микрорайоне жилмассива «Чапаевский» | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1250,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
|  | 33-0018 | | Выполнить работы по освещению улиц частного сектора: ул. Белой, ул. Подольской, Футбольному переулку, ул. Победителей | 2.Восстановление освещения | 1460,0,  в т. ч.:  600,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2012 – 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0023 | | Выполнить необходимые работы по обеспечению горячей проточной водой здания МБО «Школа-интернат «Технический лицей № 128» | Организация горячего водоснабжения | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0027 | | Установить светофорный объект на пересечении ул. Героев Революции – ул. Физкультурной | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0032 | | Выполнить благоустройство дворовых территорий по ул. Тельмана, 18, 20, 20а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 828,2 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 33-0033 | | Установить светофорный объект на остановке общественного транспорта «Станция «Инская» | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1100,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0038 | | Выполнить ремонт библиотеки им. Чуковского | Ремонт библиотеки | 3200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0042 | | Выполнить ремонт пришкольных площадок и спортивных залов МБОУ СОШ № 128, 140, 142, 144, 146 | Ремонт пришкольных площадок и спортивных залов | 3700,0,  в т. ч.:  2220,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2012 – 2014  2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0043 | | Произвести внутренний ремонт помещения МБУ «Музей истории и развития Первомайского района» (ул. Героев Революции, 5/2) | Ремонт помещений | 3000,0,  в т. ч.:  2000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2013 – 2014  2014 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0047 | | Установить светофорный объект на пересечении ул. Эйхе и ул. Героев Революции | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0048 | | Установить светофорный объект на пересечении ул. Первомайской и ул. Комбайнеров | Установка светофорного объекта после согласования с ГИБДД | 800,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 33-0050 | | Произвести реконструкцию освещения по ул. Красный факел | Реконструкция освещения | 3300,0, в т. ч.:  2000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2013 – 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 822 | | Снос ветхого жилья по: ул. Аксенова, 13, 15, ул. Марии Ульяновой, 10, ул. Красный Факел, 24, ул. Первомайской, 92, ул. Тельмана,3а, ул. Марии Ульяновой, 12, ул. Чапаева, 1,  ул. Ростовской,18а, ул. Чапа- ева,1а, ул. Чапаева,17б | Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | | | | | | Бюджет города | | | | 2011 – 2015 | | | | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| **Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 34-0002 | | Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гимназии № 8» (замена пола и установка защитных решеток на радиаторы отопления) | Ремонт спортивного зала | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 34-0004 | | Установить «лежачий полицейский», дорожный знак пешеходного перехода обозначить «Зеброй» переходную дорожку напротив МБОУ «Гимназии № 8» со стороны ул. Ученической, ул. Пришвина | Установка «лежачего полицейского», обозначение дорожного знака пешеходного перехода «Зеброй» | 200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 34-0012 | | Установить видеонаблюдение, приобрести оборудование (кабинет биологической обратной связи) в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Водолей» МБУ «КЦСОН Первомайского района» (ул. Пихтовая, 2а) | Установка видеонаблюдения и приобретение оборудования | 458,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска |
|  | 34-0016 | | Установить «лежачие полицейские» по ул. Звездной, 9, ул. Звездной, 14 | Установка «лежачих полицейских» | 50,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Первомайского района города Новосибирска |
|  | 34-0021 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. 1-й и 2-й Искитимской, ул. Приобской, ул. Таловой, ул. Ремонтной и спусков с Бердского шоссе | Ремонт и благоустройство дорог | 18700,0,  в т.ч.:  14292,6 | | | | | | Бюджет города | | | | 2010, 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 34-0025 | | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона ТОС «Прибрежный» | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 10000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 34-0026 | | Выполнить восстановление детской хоккейной площадки на территории МБОУ СОШ № 154 | Восстановление детской площадки | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 34-0028 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по ул. Центральной, ул. Краевой, ул. Сормовской, пер. Дементьева | Благоустройство дорог | 11300,0,  в т. ч.:  10334,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2010, 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 34-0029 | | Выполнить газификацию частного сектора по улицам микрорайона «Зеленая долина» | Содействие жителям по вопросам газификации частного сектора, предоставление субсидий в рамках действующего законодательства | 1500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 34-0039 | | Выполнить ремонт и благоустройство дорог по улицам: Елоховской,  Дементьева, Сосновой, Изоляторной, Лужниковской, Сухумской, Мелиоративной, пер. Алексеева, пер. Азолина | Ремонт дорог | 17500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | (3) | | Реконструкция зданий ГПТУ-51 под жилые помещения для работников бюджетной сферы | Осуществление реконструкции с привлечением инвестиций | - | | | | | | - | | | | 2011 – 2015 | | | | Администрация Первомайского района города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 35, депутат Ляхов Николай Захарович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 35-0022 | | Выполнить ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 162 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ | 1200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 35-0026 | | Создать в правобережной части Советского района ресурсный центр общественных организаций, в том числе для организаций представителей старшего поколения: «Информационно-образовательный центр социальной адаптации пожилых людей», «Дети войны» | Организация работы ресурсного центра | 3100,0, в т. ч.:  -  3100,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2013 – 2015  2014  2015 | | | Управление общественных связей мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 35-0027 | | Предоставить помещение в здании МБОУ СОШ № 125 для деятельности общественной организации районного отделения «Общество инвалидов» | Оказание содействия в поиске помещения | **-** | | | | | | - | | | | | 2013 – 2015 | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 35-0036 | | Строительство здания МБОУ «Музыкальная школа № 10» | Разработка проектно-сметной документации, выполнение строительных работ и оснащение оборудованием | 137200,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2014 | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска |
|  | 912 | | Построить культурно-развлекательный центр для детей и взрослых | Определение места и состава помещений, формирование земельного участка для строительства, выставление на торги, принятие долевого участия в строительстве, получение помещения общей площадью 150 кв. м | 4500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 913 | | Клуб для подростков | Предусмотрено наказом № 912 | - | | | | | | - | | | | | 2015 | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 930 | | Ускорить снос ветхого жилья | Строительство жилья общей площадью 1200 кв. м для переселения граждан, снос ветхих домов (24 квартиры) | В соответствии с фактическими затратами | | | | | | Бюджет города | | | | | 2015 | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 979 | | Организовать центр отдыха и культурного досуга для детей и взрослых на территории округа | Рекомендовать застройщику учесть при проектировании строительство торгового центра | - | | | | | | - | | | | | 2015 | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 36-0001 | | Добиться перевода земель, дорог, коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» из федерального ведения в муниципальное | Взаимодействие с собственником дорог, дорожной и коммунальной инфраструктуры микрорайона «Правые Чемы» по вопросу передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную собственность города Новосибирска | - | | | | | | - | | | | 2011 – 2015 | | | | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 36-0012 | | Начать строительство многоуровневых гаражей и паркингов по ул. Сиреневой, по ул. Русской, ул. Тружеников | Формирование земельных участков, определение застройщика в соответствии с действующим законодательством | - | | | | | | - | | | | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска |
|  | 36-0015 | | Произвести ремонт внутриквартальных дорог по ул. Тружеников, ул. Вахтангова, ул. Сиреневой | Ремонт дороги по ул. Тружеников (от ул. Русской до ул. Золоторожской;  от ул. Золоторожской до ул. Балтийской), по ул. Сиреневой, по ул. Вахтангова (от ул. Тружеников до дома по ул. Вахтангова, 39). | 16820,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 36-0020 | | Добиться сноса ветхого и аварийного жилья по ул.Тружеников,12, ул. Тружеников,14, ул. Добровольческой, 4 | Подготовка документов для признания жилых домов аварийными. Расселение граждан и снос жилых домов в соответствии с действующим законодательством | В соответствии с фактическими затратами | | | | | | Бюджет города | | | | 2013 – 2015 | | | | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 36-0021 | | Произвести ремонт и модернизацию системы стока ливневых вод микрорайона «Правые Чемы» | Анализ состояния системы стока ливневых вод, разработка проектно-сметной документации при наличии целесообразности | - | | | | | | - | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 36-0027 | | Установить освещение в частном секторе по ул. Сиреневой | Запрос мощностей, устройство освещения | 1000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 36-0060 | | Добиться создания музыкальной школы или открытия ее филиала в микрорайоне «Правые Чемы» | Анализ возможности открытия на базе филиала МБОУ «Детская школа искусств № 2» музыкального отделения | - | | | | | | - | | | | 2014 – 2015 | | | | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 37-0007 | | Выполнить строительство пешеходных дорог к железнодорожной остановочной платформе «Н. Ельцовка» со стороны частного сектора и со стороны жилого массива улицы Лесосечной | Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительных работ | 5000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 37-0020 | | Построить ливневую систему, обеспечивающую слив талых и дождевых вод с территории возле дома № 33а по ул. Иванова. (В результате возведения жилого комплекса «Эдельвейс» с двухъярусной парковкой напротив дома № 33а по ул. Иванова затапливается территория) | Разработка проектно-сметной документации и выполнение необходимых работ для отвода ливневых вод | 150,0,  в т. ч.:  0,0\*\*  0,0\*\* | | | | | | Бюджет города | | | | 2012, 2014 -2015  2014  2015 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 37-0024 | | Выполнить благоустройство территорий дворов ТОС «Малая Родина» | Благоустройство внутриквартальных территорий (в части муниципальных территорий) | 500,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 37-0026 | | Построить детские сады по ул. Шатурской, ул. Иванова | Строительство нового детского сада по ул. Шатурской. Земельный участок по ул. Иванова не находится в муниципальной собственности города Новосибирска | 160000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 37-0030 | | Выполнить капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 382» | Разработка проектно-сметной документации, ремонтные работы | 6300,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 37-0032 | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 102, спортивного и актового залов, системы теплоснабжения школы | Разработка проектно-сметной документации. Капитальный ремонт | 3000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | (4) | | Провести капитальный ремонт дороги по ул. Лесосечной от железнодорожного переезда до ул. Экваторной и обустройство прилегающих территорий | Капитальный ремонт | 16570,0,  в т. ч.:  600,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2010, 2013 - 2014  2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| **Советский район, избирательный округ № 38, депутат Андреев Алексей Алексеевич** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 38-0001 | | Выполнить освещение территории от остановки общественного транспорта «ул. Печатников» до остановки общественного транспорта «ул. Бердышева» | Проектирование и монтаж уличного освещения ул. Печатников от ул. Молодости до ул. Бердышева | 1000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 38-0010 | | Установить на остановках общественного транспорта и в местах скопления людей мусороприемники (урны) | Установка урн на остановках общественного транспорта микрорайона «Левые Чемы», определение дополнительного финансирования для организации вывоза мусора | 200,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 38-0024 | | Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта | Анализ состояния существующих знаков и таблиц на остановках общественного транспорта, оформление расписания | В соответствии с фактическими затратами | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 38-0026 | | Выполнить строительство дороги к дому по ул. Печатников, 13; по ул. Универсальной, 4, 6, 12. Заасфальтировать дорогу по ул. Барьерной. Закончить ремонт дороги по ул. Часовой и ул. Динамовцев | Благоустройство внутриквартальных территорий | 5200,0,  в т. ч.:  0,0\*\* | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2010 – 2014    2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 38-0034 | | Отремонтировать дорогу по ул. Слюдянка качественно, т. е. с ливневой канализацией. Дорога отгрейдирована и частично отсыпана щебнем в 2009 году, но с неудовлетворительным качеством | Благоустройство улиц сектора индивидуальной жилой застройки | 4320,0,  в т. ч.:  2420,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2013 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 38-0035 | | Отремонтировать дорогу по ул. Ивлева, сделать ливневую канализацию и тротуары | Ремонт дороги | 12600,0,  в т. ч.:  0,0\*\* | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 38-0038 | | Заменить ветхие столбы и восстановить освещение поселка Огурцово полностью | Замена ветхих столбов | 10947,0,  в т.ч.:  5473,5 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2012 - 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 38-0052 | | Установить детские городки дополнительно по улицам: Молодости, 21, 24, 44, Универсальной, 6, 8, 12, Ветлужской, 26, 28, Гидромонтажной, 58, 60, Часовой, 25, 27, Энгельса, 8, 10, Приморской, 21, 33, Барьерной, 13, 15, Динамовцев, 6 | Установка детских городков | 3006,1,  в т. ч.:  392,9  750,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011– 2012, 2014 – 2015  2014  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 1083 | | Обустроить тротуары для пешеходов по улицам: Ветлужской, Гидромонтажной и между домами по ул. Динамовцев, 7, 9, 14, 16 | Устройство тротуара шириной 1 метр по улицам: Ветлужской – 420 метров, Гидромонтажной – 1020 метров. Устройство тротуара по ул. Динамовцев – при устройстве дороги | 2750,0,  в т. ч.:  1400,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2011, 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 1088 | | Капитальный ремонт жилых домов больничного городка | Ремонт кровли по ул. Ветлужская, 22, инженерных коммуникаций по ул. Ветлужская, 24 | 1000,0,  в т.ч.:  500,0  500,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014-2015  2014  2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 1094 | | Обустроить ул. Динамовцев | Включение в технические условия застройщику стройплощадки по ул. Динамовцев строительства дорожного полотна и тротуара до ул. Гидромонтажной | - | | | - | | | | | | | | | 2012 – 2015 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 1101 | | Решить вопрос в районе по мусороотвалу и переработке мусора | Подбор земельного участка и обустройство полигона для вывоза ТБО левобережной и правобережной частей района | 15000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 1109 | | Улицу Приморскую сделать красивым въездом на ОбьГЭС, для чего реконструировать частные автостоянки, произвести чистку старых и посадку новых деревьев | Реконструкция ул. Приморской с расширением 1350 м проезжей части до 7,5 м и устройством тротуара шириной 1,5 м | 7450,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
|  | 1118 | | Укладка дорог в пос. «Плановый» | Грейдирование и отсыпка щебнем основных дорог частного сектора пос. «Плановый». Работа планируется поэтапно | 57130,0,  в т. ч.:  35690,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2012 – 2014  2014 | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Советского района города Новосибирска |
| **Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 39-0002 | | Выполнить капитальный ремонт МБОУ СОШ № 54 | Капитальный ремонт | 120000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 39-0008 | | Произвести благоустройство придомовой территории дома по ул. Потанинской, 3 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 39-0009 | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Фрунзе, 2б | Благоустройство внутриквартальных территорий | 500,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 39-0014 | | Произвести благоустройство придомовой территории по ул. Гоголя, 21а | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 39-0015 | | Произвести благоустройство придомовой территории по Красному проспекту, 51/5, 51/6 | Благоустройство внутриквартальных территорий | 1000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
|  | 1173 | | Построить детскую площадку во дворе дома по ул. Крылова, 7 | Установка детской площадки | 200,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2014 | | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска |
|  | 1233 | | Провести капитальный ремонт МБОУ СОШ №  99 и построить для неё актовый зал | Строительство пристройки | 60000,0 | | | Бюджет города | | | | | | | | | 2015 | | Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
| **Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 40-0004 | | Выполнить устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к МБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла | Устройство двух «лежачих полицейских» на внутриквартальных подъездах к учреждению | 50,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
|  | 40-0005 | | Выполнить ремонт пешеходных тротуаров по ул. Семьи Шамшиных (от ул. Орджоникидзе до ул. Октябрьской); по ул. Максима Горького (от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных) | Ремонт пешеходных тротуаров | 310,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска |
|  | 40-0014 | | Установить дополнительные детские игровые элементы и веранды (8 шт.) МБДОУ «Детский сад № 117» | Установка дополни-тельных детских игровых элементов и веранд | 300,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 40-0015 | | Выполнить строительство детского сада в Центральном районе на 220 мест на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ломоносова, 59, ул. Державина, 59 | Строительство детского сада | 250000,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 40-0017 | | Провести комплекс работ по ремонту фасада хозблока в МБДОУ «Детский сад № 376» | Ремонт фасада хозблока | 700,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2014 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |
|  | 40-0018 | | Выполнить строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием и завершить работы по капитальному ремонту входной зоны МБОУ СОШ № 29 | 2. Строительство многофункциональной спортивной площадки | 1000,0,  в т. ч.:  700,0 | | | | | | Бюджет города | | | | 2011, 2015  2015 | | | | Главное управление образования мэрии города Новосибирска |

«\*» - финансирование плана мероприятий по реализации наказов избирателей осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска с обязательным привлечением поступающих в него денежных средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области

«\*\*»- отсутствие денежных средств объясняется тем, что расчеты за выполнение мероприятий по реализации наказа произведены в период предыдущих годов (будут произведены в последующие годы) либо работы выполняются силами заинтересованных физических и юридических лиц за счет собственных средств по собственной инициативе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_